REPUBLIKA SLOVENIJA

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Kotnikova 5, 1000 Ljubljana	T: 01 400 36 00, 01 400 33 11

F: 01 433 10 31

E: gp.mg@gov.si

www.mg.gov.si

Številka: 0040-43/2013/6

Datum: 18. 10. 2013

# Spremembe Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013 in Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013

## Uvod

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v vlogi organa upravljanja za strukturne sklade in Kohezijski sklad v skladu s svojimi pristojnostmi, ki izhajajo iz 60. člena Uredbe Sveta 1083/2006/ES v okviru spremljanja izvajanja operativnih programov ugotavlja odstopanja od načrtovanega izvajanja Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za programsko obdobje 2007 – 2013 (v nadaljevanju OP ROPI), ki se sofinancira iz Kohezijskega sklada in Evropskega sklada za regionalni razvoj. Do odstopanj od načrtovanega izvajanja prihaja predvsem v delu navedenega operativnega programa, ki je predmet sofinanciranja iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, natančneje na 3. Razvojni prioriteti, Prometna infrastruktura – ESRR. Posledično je navedeni operativni program v tem delu izpostavljen velikemu tveganju porabe sredstev na vsebinah, ki so predmet sofinanciranja iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v vlogi organa upravljanja zato z namenom zmanjšanja tveganja in optimizacije porabe sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru 3. Razvojne prioritete, Prometna infrastruktura – ESRR ter v skladu z določili 33. člena Uredbe Sveta 1083/2006/ES predlaga spremembo dveh operativnih programov, ki sta predmet sofinanciranja s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj, v okviru možnosti, navedenih v točkah tega člena, vključno s spremembo finančnega načrta obeh relevantnih operativnih programov. Sprememba finančnega načrta s prenosom sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj iz OP ROPI v skupni višini 15.035.897 EUR na Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov (v nadaljevanju OP RR) v nobenem primeru ne vpliva na višino sredstev, dodeljenih Republiki Sloveniji iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Vsota sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, dodeljena za  obdobje 2007 – 2013 pred in po prenosu med operativnima programoma tako ostaja nespremenjena. Ustrezno se prilagodi višina

Hkrati predlagamo, da se v OP ROPI iz indikativne liste prioritetnih projektov prednostne usmeritve 3.2. izloči projekt pod zaporedno številko 2, t. j. Izgradnja potniškega terminala na letališču Jožeta Pučnika Ljubljana v ocenjeni vrednosti 91,72 mio EUR ter ustrezno zmanjša kazalnike v okviru 3. razvojne prioritete. Posledično predlagamo, da se zaradi prenosa sredstev med operativnima programoma primerljivo povečajo kazalniki v okviru 1. razvojne prioritete OP RR.

## Obrazložitev sprememb Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013 in Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013

V okviru 3. Razvojne prioritete Prometna infrastruktura – ESRR Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture je obseg pravic porabe Evropskega sklada za regionalni razvoj za celotno programsko obdobje 2007 – 2013 v višini 165.529.886 EUR (EU del), dodeljenih po spremembi operativnega programa v letu 2011. V okviru 3. Razvojne prioritete se sofinancirajo naslednje prednostne usmeritve, in sicer prednostna usmeritev 3.1. Področje cest v višini 136.829.886 EUR in prednostna usmeritev 3.2. Področje letalske in letališke infrastrukture v višini 27.210.277 EUR.

Tveganje nezadostne porabe sredstev v primerjavi z načrtovano izvira zlasti iz dinamike in uspešnosti izvajanja prednostne usmeritve 3.2. Področje letalske in letališke infrastrukture, natančneje operacije Izgradnja novega potniškega terminala T2 na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana, ki jo je Evropska komisija potrdila s Sklepom CCI 2011SI161PR002 z dne 18.12.2012, višina EU sofinanciranja 15.035.897 EUR. Investicija v terminal je predstavljala dobrih 9% vseh razpoložljivih EU sredstev na tej razvojni prioriteti. Investicija je bila odpovedana dne 16.9.2013 s sklepom Skupščine Aerodroma Ljubljana d.d., na katerem so mali delničarji zavrnili investicijo v nov potniški terminal.

Zavrnitev investicije izvira predvsem iz dejstva, da je ljubljansko letališče uvrščeno na seznam projektov za privatizacijo, o katerem je Vlada republike Slovenije obvestila tudi Evropsko komisijo v okviru priprave Programa stabilnosti. Privatizacija družb v večinski lasti države je ena od prioritet Vlade Republike Slovenije v okviru predloga ukrepov za zmanjšanje učinkov finančne in gospodarske krize. Problematiko je zato mogoče pripisati pomembnejšim spremembah v gospodarsko socialnih pogojih, za katere ugotavljamo, da so bistvenega pomena in so neposredno vplivale na odločitev o izvedbi navedene operacije.

Na drugi strani organ upravljanja identificira tveganja nezadostne realizacije tudi na prednostni usmeritvi 3.1. Področje cest, kjer pa tveganja izvirajo zlasti iz dveh razlogov, v okviru katerih ugotavljamo predvsem težave z izvajanjem:

- v primeru operacij, ki so se že začele izvajati, ter so v zvezi z aktivnostmi na teh operacijah že nastali tudi stroški in izdatki v primeru izplačil iz državnega proračuna, ter v nekaterih primerih tudi povračila iz naslova prispevka Skupnosti, so stečaji že izbranih izvajalcev v času izvajanja projektov povzročili odlog implementacije, s tem pa tudi spremembo dinamike izvajanja teh operacij ter zamik v poznejša leta programskega obdobja. Operacije so tako postale predmet sodnih ali administrativnih postopkov, Direkcija za ceste Republike Slovenije pa je morala v vseh teh primerih ponoviti postopke za izbor izvajalcev za dokončanje del.

- V primeru operacij, za katere je organ upravljanja že izdal odločitve o dodelitvi sredstev, so zaradi dolgotrajnih revizijskih postopkov v povezavi z javnim naročanjem, pa so identificirane težave predvsem v fazi izbora izvajalcev, zato se na tovrstnih operacijah še niso začele izvajati aktivnosti in prav tako ni bilo vzpostavljenega finančnega toka izplačil in povračil izdatkov v breme državnega proračuna ali proračuna Skupnosti.

Iz zgoraj navedenih razlogov je razvidno povečano tveganje pri izvajanju 3. Razvojne prioritete Prometna infrastruktura – ESRR, ter posledično tveganje nedoseganja obveznosti v skladu s pravilom n+3/2 v letu 2013 v delu OP ROPI, ki se sofinancira s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj. Organ upravljanja zato predlaga spremembo operativnih programov, skladno s 33. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, tako v skladu s točko 33(a), in sicer zaradi socialno – gospodarskih sprememb v kot tudi 33(d) oziroma težav z izvajanjem.

V skladu z omejitvami, ki izvirajo iz tretjega odstavka točke 2.2. Sprememba sklepov Komisije za  programe Smernic o zaključku, ki jih je izdala in potrdila tudi Evropska komisija C(2013)1573, po katerih se lahko izvede prenos sredstev med operativnimi programi samo v višini pravic porabe za tekoče ali prihodnja leta, katerih vrednosti so navedene indikativno v finančnem načrtu operativnega programa, organ upravljanja predlaga prerazporeditev pravic porabe znotraj dovoljenega okvira, in sicer v višini 15.035.897 EUR iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru OP ROPI ter pripadajoči slovenski delež.

Sredstva se v tej višini prerazporedijo na OP RR in sicer na prvo razvojno prioriteto - Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost, predvidoma na krepitve podpornega okolja za podjetja (spodbujanje investicij v tehnološko opremo za povečanje konkurenčnosti malih in srednjih podjetij ter finančne instrumente).

Po poročilu UMAR-ja se Slovenija (Poročilo o razvoju 2012) v zadnjih letih oddaljuje od strateških ciljev na področju gospodarskega razvoja in blaginje prebivalstva, prav tako ni bilo pomembnejših vsebinskih premikov v smeri trajnejšega zmanjšanja obremenjevanja okolja. Padec gospodarske aktivnosti v Sloveniji od začetka gospodarske krize je bil med največjimi v EU, kar nas je z 91 % oddaljilo na 85 % povprečne gospodarske razvitosti članic EU (merjeno z BDP na prebivalca po kupni moči) v letu 2010, nadaljnje povečevanje razvojne vrzeli pa se je po naši oceni nadaljevalo tudi v letu 2011. Poslabšanje gospodarskih razmer je, kljub ukrepom, usmerjenim v blažitev posledic gospodarske krize na socialni položaj prebivalstva, privedlo do znižanja razpoložljivega dohodka in s tem poslabšanja materialne blaginje prebivalstva.

Glede na potrebe podjetniškega sektorja in slabših razmer na finančnih trgih se bodo lahko dodatna sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru OP RR uporabila preko instrumentov finančnega inženiringa za lastniško ali dolžniško financiranje podjetij. V RS se v okviru kohezijske politike za obdobje 2007-2013 uspešno izvajata dva instrumenta finančnega inženiringa, tako da bi se dodatna sredstva lahko uporabila v okviru enega izmed njih. Z ukrepom prerazporeditve sredstev na področje, namenjeno finančnemu inženiringu, bi se takoj prispevalo k višji gospodarski aktivnosti podjetij ter posledično blaženju učinkov krize predvsem na področju podjetništva in konkurenčnosti. Tudi iz tega razloga je za Republiko Slovenijo v tem trenutku ključno, da usmeri vsa razpoložljiva sredstva iz investicije in s tem prispeva k konvergenci – enemu izmed  ključnih ciljev Evropske kohezijske politike.

## Podrobnejše spremembe Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013

## Str. 1: glava SVLR se je zamenjala za glavo MGRT

Str. 133: dodal se je stavek, da so se z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o Vladi RS (Ur. I. RS, št. 8/12 z dne 3.2.2012) pristojnosti Službe za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR) prenesla na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo;

- Organ upravljanja:	Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (notranje organizacijske enote, opredeljene v aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v SVLR); z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o Vladi RS (Ur. I. RS, št. 8/12 z dne 3.2.2012) so se pristojnosti Službe za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR) prenesle na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Str. 60 v Tabeli 11 cilji Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture si Slovenija zaradi navedene spremembe ukinitve projekta Terminala T2 Letališča Jožeta Pučnika ne bodo v celoti doseženi, zato se je zmanjšala ciljna vrednost kazalnika »Povečanje kapacitet oskrbe potnikov v zračnem prometu (v potnikih/uro)« iz  3.600 na 1.500 potnikov/uro.

Tabela 11: Cilji OP ROPI

| Cilji OP razvoja okoljske in prometne infrastrukture |  | Stanje (zadnji razpoložlj. podatek) |  | Cilj konec obdobja |  | Vir |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Učinek |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Km novozgrajenih in posodobljenih cest |  |  |  | 83 | CIS |
|  | od tega na vseevropskih omrežjih - TEN |  |  |  | 52 |  |
| 2 | Km novozgrajenih in posodobljenih žel. prog na vseevropskih omrežjih - TEN |  |  |  | 169 | CIS |
| 3 | Izvedena protihrupna zaščita na AC odsekih (v tisoč m2) |  |  |  | 132 | MZP |
| 4 | Poglobitev vplovnega kanala v bazen I koprskega tovornega pristanišča (v m) |  | - 11,4 |  | - 15 | MZP |
| 5 | Povečanje kapacitet oskrbe potnikov v zračnem prometu (v potnikih/uro) |  | 800 |  | 3.600 1.500 | MZP |
| Rezultat |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Povečanje blagovnega prometa prepeljanega po železnici (v milijonov ton-km) |  | 3.750 |  | 4.350 | SURS |
| 7 | Nižji časovni stroški na leto zaradi izvedenih investicij v ceste, vključno z AC (v mio evrov) |  |  |  | 50,5 | MZP |
| 8 | Povečanje zmogljivosti pretovora v bazen I v koprskem pristanišču (v ton) |  | 3.480.000 |  | 3.987.50 0 | MZP |
| 9 | Zmanjšanje količin odloženih nenevarnih odpadkov (v tonah/leto) |  | 845.000 |  | 550.000 | Poročilo o stanju okolja |
| 10 | Povečanje števila prebivalcev, oskrbovanih iz vodovodnih sistemov z zagotovljenim monitoringom |  | 1.840.000 |  | 1.855.000 | MZ |
| 11 | Povečanje števila aglomeracij (z obremenjenostjo nad 2000 PE) opremljenih z odvajanjem in čiščenjem |  |  |  | 40 | MOP |
| 12 | Zmanjšanje poplavno ogroženih območij (ha) |  | 300.000 |  | 260.000 | MOP |
| Vpliv |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Prihranek končne energije (v GWh) |  | 46.000 |  | zmanjšanje za 215 | MOP |
| 14 | Povečanje proizvedene energije iz obnovljivih virov (v GWh) |  | 8.978 |  | povečanje za 355 | MOP |
| CIS: centralni informacijski sistem; SURS: Statistični urad RS; MOP: Ministrstvo za okolje in prostor; MzP: Ministrstvo za promet; MZ: Ministrstvo za zdravje |  |  |  |  |  |  |

Str. 83: v Tabeli 24 cilji Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture si Slovenija zaradi navedene spremembe ukinitve projekta Terminala T2 Letališča Jožeta Pučnika ne bodo v celoti doseženi, zato sta se spremenila dva kazalnika:

- zmanjšalo se je število projektov s ciljne vrednosti 26 na 25 in

- zmanjšala ciljna vrednost kazalnika »Povečanje kapacitet oskrbe potnikov v zračnem prometu (v potnikih/uro)« iz  3.600 na 1.500 potnikov/uro.

| Kazalniki RP RP Prometna infrastruktura - ESRR |  | Stanje (zadnji razpoložljivi podatek) | Cilj konec obdobja | Vir |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Učinek |  |  |  |  |
| 1 | Število projektov |  | 26 25 | CIS |
| 2 | Dolžina novozgrajenih cest (km) | 5823 | Povečanje za 8,5 | CIS |
|  | Dolžina posodobljenih cest (km) |  | 22,5 | CIS |
| 3 | Število novozgrajenih izvennivojskih križanj |  | 6 | CIS |
| 4 | Dolžina novozgrajenih kolesarskih prog | 263 | Povečanje za 42 | CIS |
| 5 | Povečanje kapacitet oskrbe potnikov v zračnem prometu (v potnikih/uro) | 800 | 3.600 1.500 | MZP |
| Rezultat |  |  |  |  |
| 6 | Nižji časovni stroški na leto zaradi izvedenih investicij v državne ceste (v mio. evrov) |  | 11,5 | MZP |

V poglavju 3.1.6.2 Letalska in letališka infrastruktura se je izbrisal tekst na str. 88: »Pri razvoju prometa se letališče Jožeta Pučnika Ljubljana sooča s splošno poddimenzioniranostjo večine razpoložljivih kapacitet, od letaliških manevrskih površin do terminala, obenem pa je postavljeno pred dodatne zahteve pri varovanju letalskega prometa in pri varovanju okolja.

Obsežna finančna vlaganja v načrtovani prometni in gospodarski razvoj letališkega kompleksa so nujna, sedanji obseg potniškega prometa presega prostorske in organizacijske zmogljivosti obstoječega letališkega terminala. Nadaljnje obratovanje letališča v tako omejenih pogojih vodi v stagnacijo razvoja in nedoseganje varnostnih in okoljevarstvenih standardov, ki jih predpisuje Evropska skupnost, obenem pa onemogoča ustrezno prometno povezovanje v okviru EU.

Letališke aktivnosti spodbujajo tudi razvoj regij, zlasti Gorenjske in Osrednje slovenske regije (LUR), ki gravitirata na območje, vplivno območje pa sega tudi v druge regije, zato je izvedba projekta pogoj tudi za sorazmeren razvoj regij in glavnega mesta države, skladno z drugimi evropskimi regijami, mesti, državami.

Kljub več prenovam je terminal tehnološko in prostorsko zastarel, saj njegova osnova izvira iz časa pred 35 leti. Zlasti po vstopu Slovenije v EU je obseg letalskega prometa močno naraščal. To in tehnične razmere so prisilile upravljavca letališča, da je z optimalnim razporejanjem dnevnega prometa izven prometnih konic, ob komaj še sprejemljivi obremenjenosti terminala, omogočil od leta 2004 dalje letni promet preko enega milijona potnikov. Zaradi tega pomeni nespremenjeni terminal stagnacijo razvoja letalskega prometa v Sloveniji oziroma odliv potnikov na tuja letališča v višini vsaj 100.000 potnikov letno.”;

in izbrisal tekst na str. 90 »in izgradnja potniškega terminala na letališču Jožeta Pučnika Ljubljana.« in “ Investicija v potniški terminal na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana, bo omogočila večjo oskrbo potnikov v odhodu in v prihodu. Omogočeno bo nemoteno delo vseh služb, ki delajo na sprejemu in oskrbi potnikov in prtljage, ob zagotavljanju vseh varnostnih standardov. Zagotovljeni bodo primerni pogoji za oskrbo potnikov z omejeno mobilnostjo. Omogočeni bodo optimalni in potnikom prijazni prehodi državne meje in zagotavljanje schengenske ureditve, brez poseganja v druge vire  financiranja na ravni EU. Prav tako primerni pogoji za delovanje državnih služb in organov in vseh zaposlenih. To je posebej pomembno tudi zato, ker predstavlja letališče zunanjo mejo države oziroma Evrope.”

Na str. 91 se je iz tabele 27 iz seznama » Indikativni seznam velikih projektov« izbrisalo Izgradnja potniškega terminala na letališču Jožeta Pučnika Ljubljana - 91.72 mio EUR in popravila vrednost Skupaj letalska in letališka infrastruktura (ESRR) preje 107 mio EUR, sedaj 15,28 mio EUR.

prej:

| 2 | Izgradnja potniškega terminala na letališču Jožeta Pučnika Ljubljana | 91,72 |
| --- | --- | --- |

potem:

Tabela 27: Indikativna lista prioritetnih projektov PU Letalska in letališka infrastruktura

| Št. | Naziv projekta | Ocenjena vrednost z DDV |
| --- | --- | --- |
|  |  | mio. EUR |
| 1 | Posodobitev letališke infrastrukture na letališču Edvarda Rusjana Maribor | 15,28 |
| Skupaj letalska in letališka infrastruktura (ESRR) |  | 15,28 |

5.1 Finančni načrt pravic porabe po letih

Na str. 129 se je zamenjala tabela 34, ker se je v letu 2013 se je znesek zmanjšal na 12.165.380 in posledično tudi Skupaj.

Tabela 34: Pravice porabe po letih glede na vir financiranja (v evrih, tekoče cene)

Na str. 130 - 5.2 Viri financiranja po razvojnih prioritetah se je zamenjala tabela 35, ker se je vrednost sredstev EU na 3. Prometna infrastruktura - nacionalna udeležba zmanjšala na 26.557.764 in posledično znesek Skupaj.

Tabela 35: Viri financiranja po razvojnih prioritetah (v evrih, tekoče cene)

V poglavju 7 PRILOGE 7.1 Okvirna razčlenitev prispevka skupnosti po kategorijah v OP ROPI str. 143-148 so se za zmanjšale kode razsežnosti 1 (koda 29 – Letališka infrastruktura), razsežnosti 2 (koda 1) in razsežnosti 3 (koda 5) in posledično Skupaj OP ROPI.

| Razsežnost 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prednostna tema |  |  |
| koda | naziv | znesek v € |
| Raziskave in tehnološki razvoj (RTR), inovacije in podjetništvo |  |  |
| 1 | Dejavnosti RTR v raziskovalnih centrih |  |
| 2 | Infrastruktura za RTR (vključno z opremo in objektom, instrumenti ter računalniškimi omrežji za hitri prenos, ki povezujejo raziskovalna središča) in pristojna središča za določeno tehnologijo |  |
| 3 | Prenos tehnologije in izboljšanje omrežij sodelovanja med malimi in srednje velikimi podjetji (MSP), med temi podjetji in drugimi podjetji ter univerzami, posrednješolskimi izobraževalnimi ustanovami vseh vrst, regionalnimi organi, raziskovalnimi, znanstvenimi in tehnološkimi središči (znanstveni in tehnološki parki itd.) |  |
| 4 | Pomoč RTR, zlasti v MSP (vključno z dostopom do storitev RTR v raziskovalnih središčih) |  |
| 5 | Izpopolnjene pomožne storitve za podjetja in skupine podjetij |  |
| 6 | Pomoč MSP za spodbujanje okolju prijaznih izdelkov in proizvodnih procesov (uvajanje učinkovitega sistema upravljanja okolja, sprejetje in uporaba tehnologij za preprečevanje onesnaženja, vključevanje čistih tehnologij v proizvodnjo v podjetjih) |  |
| 7 | Naložbe v podjetja, neposredno povezana s področjem raziskav in inovacij (inovativne tehnologije, ustanavljanje novih podjetij s strani univerz, obstoječa središča in podjetja za RTR itd.) |  |
| 8 | Druge naložbe v podjetja |  |
| 9 | Drugi ukrepi za spodbujanje raziskav, inovacij in podjetništva v MSP |  |
| Informacijska družba |  |  |
| 10 | Telefonska infrastruktura (vključno s širokopasovnimi omrežji) |  |
| 11 | Informacijske in komunikacijske tehnologije (dostop, varnost, interoperabilnost, preprečevanje tveganja, raziskave, inovacije, spletne vsebine itd.) |  |
| 12 | Informacijske in komunikacijske tehnologije (informacijsko-komunikacijske tehnologije vseevropskih omrežij – TEN-IKT) |  |
| 13 | Storitve in aplikacije za državljane (e-zdravje, e-vlada, e-učenje, e-vključenost itd.) |  |
| 14 | Storitve in aplikacije za MSP (e-poslovanje, izobraževanje in usposabljanje, povezovanje v mreže itd.) |  |
| 15 | Drugi ukrepi za izboljšanje dostopa do informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT) in njihove uporabe s strani MSP |  |
| Promet |  |  |
| 16 | Železnice |  |
| 17 | Železnice (TEN-T) | 449.567.581 |
| 18 | Gibljiva sredstva železnic |  |
| 19 | Gibljiva sredstva železnic (TEN-T) |  |
| 20 | Avtoceste |  |
| 21 | Avtoceste (TEN-T) | 206.840.911 |
| 22 | Državne ceste | 127.896.395 |
| 23 | Regionalne/lokalne ceste |  |
| 24 | Kolesarske steze | 8.933.491 |
| 25 | Mestni promet |  |
| 26 | Multimodalni prevoz | 7.000.000 |
| 27 | Multimodalni prevoz (TEN-T) |  |
| 28 | Inteligentni prevozni sistemi |  |
| 29 | Letališča | 28.700.000 13.664.103 |
| 30 | Pristanišča | 7.090.000 |
| 31 | Celinske plovne poti (regionalne in lokalne) |  |
| 32 | Celinske plovne poti (TEN-T) |  |
| Energetika |  |  |
| 33 | Električna energija |  |
| 34 | Električna energija (TEN-E) |  |
| 35 | Zemeljski plin |  |
| 36 | Zemeljski plin (TEN-E) |  |
| 37 | Naftni derivati |  |
| 38 | Naftni derivati (TEN-E) |  |
| 39 | Obnovljiva energija: veter |  |
| 40 | Obnovljiva energija: sonce | 27.086.553 |
| 41 | Obnovljiva energija: biomasa | 21.300.000 |
| 42 | Obnovljiva energija: hidroenergija, geotermalna energija in drugo | 5.800.000 |
| 43 | Učinkovita raba in soproizvodnja energije, gospodarjenje z njo | 105.700.000 |
| Varstvo okolja in preprečevanje tveganja |  |  |
| 44 | Ravnanje z gospodinjskimi in industrijskimi odpadki | 155.568.426 |
| 45 | Upravljanje in distribucija vode (pitne vode) | 148.466.085 |
| 46 | Čiščenje vode (odpadne vode) | 170.224.039 |
| 47 | Kakovost zraka |  |
| 48 | Celovito preprečevanje in nadzor onesnaževanja |  |
| 49 | Ublažitev podnebnih sprememb in prilagoditev nanje |  |
| 50 | Obnova industrijskih območij in kontaminiranih zemljišč |  |
| 51 | Spodbujanje biološke raznovrstnosti in varstva narave (vključno z Naturo 2000) |  |
| 52 | Spodbujanje čistega mestnega prevoza |  |
| 53 | Preprečevanje tveganja (vključno s pripravo ter izvajanjem načrtov in ukrepov za preprečevanje in obvladovanje naravnih in tehnoloških tveganj) | 74.233.042 |
| 54 | Drugi ukrepi za ohranjanje okolja in preprečevanje tveganja |  |
| Turizem |  |  |
| 55 | Poudarjanje pomena naravnih dobrin |  |
| 56 | Varovanje in razvoj naravne dediščine |  |
| 57 | Druga podpora za izboljšanje turističnih storitev |  |
| Kultura |  |  |
| 58 | Varovanje in ohranjanje kulturne dediščine |  |
| 59 | Razvoj kulturne infrastrukture |  |
| 60 | Druga podpora za izboljšanje kulturnih storitev |  |
| Obnova mest in podeželja |  |  |
| 61 | Celostni projekti za obnovo mest in podeželja |  |
| Večanje prilagodljivosti delavcev in gospodarskih družb, podjetij in podjetnikov |  |  |
| 62 | Razvoj sistemov in strategij vseživljenjskega učenja v podjetjih; usposabljanje in storitve za zaposlene za povečanje njihove prilagodljivosti na spremembe; spodbujanje podjetništva in inovacij |  |
| 63 | Oblikovanje in razširjanje inovativnih in bolj produktivnih načinov organizacije dela |  |
| 64 | Razvoj posebnih služb za zaposlovanje, usposabljanje in podporo v povezavi s prestrukturiranjem sektorjev in podjetij ter razvoj sistemov za predvidevanje gospodarskih sprememb in prihodnjih zahtev v smislu delovnih mest ter spretnosti in znanja |  |
| Izboljšanje dostopa do zaposlitve in trajnostne udeležbe |  |  |
| 65 | Posodobitev in okrepitev institucij trga dela |  |
| 66 | Izvajanje dejavnih in preventivnih ukrepov na trgu dela |  |
| 67 | Ukrepi za spodbujanje aktivnega staranja in podaljševanja delovne dobe |  |
| 68 | Podpora za samozaposlovanje in ustanavljanje podjetij |  |
| 69 | Ukrepi za izboljšanje dostopa žensk do zaposlitve, njihove trajne zaposlenosti in poklicnega napredovanja za zmanjšanje razlik med spoloma na trgu dela ter ukrepi, s pomočjo katerih je lažje usklajevati poklicno in zasebno življenje, kot je lažje dostopno varstvo otrok in skrb za nepreskrbljene osebe |  |
| 70 | Posebni ukrepi za povečanje udeležbe priseljencev v zaposlovanju, s čimer se okrepi njihova socialna vključenost |  |
| Povečanje socialne vključenosti prikrajšanih oseb |  |  |
| 71 | Možnosti vključevanja in ponovnega zaposlovanja za prikrajšane ljudi; boj proti diskriminaciji pri dostopu in napredovanju na trgu dela ter spodbujanje sprejemanja različnosti na delovnem mestu |  |
| Izboljšanje človeškega kapitala |  |  |
| 72 | Načrtovanje, uvajanje in izvajanje reform v sistemih izobraževanja in usposabljanja, da se poveča možnost zaposlitve, ustreznost začetnega in poklicnega izobraževanja in usposabljanja za trg dela ter da izobraževalni kadri nadgrajujejo znanja zaradi inovacij in na znanju temelječega gospodarstva |  |
| 73 | Ukrepi za povečanje udeležbe pri izobraževanju in usposabljanju skozi vsa življenjska obdobja, vključno z ukrepi za zmanjšanje predčasne opustitve šolanja in razlikovanja predmetov glede na spol, ter za boljšo kakovost začetnega poklicnega in terciarnega izobraževanja in usposabljanja oziroma za boljši dostop do takšnega izobraževanja in usposabljanja |  |
| 74 | Razvijanje človeških virov na področju raziskav in inovacij, zlasti s pomočjo podiplomskih študijev in usposabljanja raziskovalcev, ter dejavnosti mrežnega povezovanja med univerzami, raziskovalnimi centri in podjetji |  |
| Naložbe v socialno infrastrukturo |  |  |
| 75 | Izobraževalna infrastruktura |  |
| 76 | Zdravstvena infrastruktura |  |
| 77 | Infrastruktura za otroško varstvo |  |
| 78 | Stanovanjska infrastruktura |  |
| 79 | Druga socialna infrastruktura |  |
| Mobilizacija za reforme na področju zaposlovanja in vključenosti |  |  |
| 80 | Spodbujanje partnerstva, dogovorov in pobud z mrežnim povezovanjem ustreznih zainteresiranih strani |  |
| Krepitev institucionalne zmogljivosti na nacionalni, regionalni in lokalni ravni |  |  |
| 81 | Mehanizmi za izboljšanje dobrega načrtovanja, spremljanja in ocenjevanja politike in programov na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, krepitev zmogljivosti pri uresničevanju politike in programov |  |
| Zmanjšanje dodatnih stroškov, ki ovirajo razvoj najbolj oddaljenih regij |  |  |
| 82 | Nadomestilo za kakršne koli dodatne stroške zaradi pomanjkanja dostopnosti in ozemeljske razdrobljenosti |  |
| 83 | Posebni ukrepi za nadomestilo dodatnih stroškov zaradi velikosti trga |  |
| 84 | Podpora za nadomestilo dodatnih stroškov zaradi podnebnih pogojev in težavnih reliefnih značilnosti |  |
| Tehnična pomoč |  |  |
| 85 | Priprava, izvajanje, spremljanje in pregled | 25.269.916 |
| 86 | Ocena in študije; informacije in komunikacija | 7.423.305 |
| Skupaj |  | 1.562.063.847 |

| Razsežnost 2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Oblika financiranja |  |  |
| koda | naziv | znesek v € |
| 1 | Nepovratna pomoč | 1.577.099.744 1.562.063.847 |
| 2 | Pomoč (posojilo, subvencioniranje obresti, jamstva) |  |
| 3 | Tvegani kapital (udeležba, sklad tveganega kapitala) |  |
| 4 | Druge oblike financiranja |  |
| Skupaj |  | 1.562.063.847 |

| Razsežnost 3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ozemlje |  |  |
| koda | naziv | znesek v € |
| 1 | Urbano | 610.337.600 |
| 2 | Gorsko |  |
| 3 | Otoško |  |
| 4 | Redko in zelo redko poseljeno območje |  |
| 5 | Podeželska območja (razen gorskega območja, otokov ali redko in zelo redko poseljenega območja) | 966.762.247 951.726.247 |
| 6 | Nekdanje zunanje meje EU (po 30. 4. 2004) |  |
| 7 | Najbolj oddaljena regija |  |
| 8 | Območje čezmejnega sodelovanja |  |
| 9 | Območje transnacionalnega sodelovanja |  |
| 10 | Območje medregionalnega sodelovanja |  |
| 0 | Se ne uporablja |  |
| Skupaj |  | 1.562.063.847 1.577.099.744 |

## Podrobnejše spremembe Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013

Str. 1: glava SVLR se je zamenjala za glavo MGRT

Str. 122: dodal se je stavek, da so se z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o Vladi RS (Ur. I. RS, št. 8/12 z dne 3.2.2012) pristojnosti Službe za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR) prenesle na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo;

- Organ upravljanja:	Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (notranje organizacijske enote, opredeljene v aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v SVLR); z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o Vladi RS (Ur. I. RS, št. 8/12 z dne 3.2.2012) so se pristojnosti Službe za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR) prenesle na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo;

Str. 70: Preglednica 1: Kazalniki na ravni 1. razvojne prioritete OP RR se je zaradi prerazporeditve sredstev na 1. RP OP RR ciljna vrednost kazalnika »Število podprtih projektov majhnih in srednjih podjetij« na pobudo MGRT-DPKT in EK povečala z 800 na 2.380.

Zagotavljanje razvojnih tehnoloških in netehnoloških spodbud za rast in razvoj podjetij, podjetništva in inovativnosti

| Kazalniki 1. RP Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost |  | Stanje (zadnji razpoložlj. Podatek) | Cilj konec obdobja | Vir |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Učinek |  |  |  |  |
| 1 | Število raziskovalnih človek-let (FTE) - celotno obdobje | (5254*) | 950 | CIS |
|  | od tega v poslovnem sektorju | (1936*) | 700 | CIS |
| 2 | Število podprtih zasebnih raziskovalno-razvojnih projektov | 8** | 230 | CIS |
| 3 | Število raziskovalnih projektov v centrih odličnosti s sofinanciranjem podjetji | 11** | 60 | CIS |
| 4 | Število podprtih projektov majhnih in srednjih podjetij | 145** | 800 2.380 | CIS |
|  | od tega za novonastala podjetja (sklad tveganega kapitala) |  | 21 | CIS |
| 5 | Število delujočih subjektov podpornega okolja | 12 | 36 | CIS |
| Rezultat |  |  |  |  |
| 6 | Število novih inovacij in patentov - celotno obdobje | (243***) | 180 | CIS |
| 7 | Spodbujena zasebna vlaganja v podprtih projektih (mio. €) - celotno obdobje | 53** | 615 | CIS |
| 8 | Število novih podjetij v okviru subjektov podpornega okolja |  | 80 | CIS |
| 9 | Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest - celotno obdobje |  | 4100 | CIS |
| Vpliv |  |  |  |  |
| 10 | Povprečno povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podjetjih, prejemnikih sredstev (najmanj 24 mesecev po zaključku projekta na dan 31.12. glede na 31.12. pred začetkom izvajanja projekta) |  | 8-10% | CIS |
| CIS: centralni informacijski sistem; Primerjalni podatki: * število raziskovalcev v letu 2005 ; ** povprečna letna vrednost kazalnika iz naslova Enotnega programskega dokumenta 2004-2006; *** število prijavljenih patentov v Sloveniji v letu 2006. |  |  |  |  |

## Str. 119 v poglavju 5.1 Finančni načrt pravic porabe po letih se je v preglednici 17 povečala vrednost v letu 2013 na 212.093.626.

Preglednica 2: Pravice porabe po letih glede na vir financiranja, v evrih, tekoče cene

## Na str 120 v poglavju 5.2 Viri financiranja po razvojnih prioritetah se je v preglednici 18 na 1. RP Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost povečala vrednost EU sredstev – nacionalna udeležba na 108.203.453 EUR.

Preglednica 3: Viri financiranja po razvojnih prioritetah, v evrih, tekoče cene

# Str.133-136 v PRILOGI: Okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti po kategorijah v OP RR so se povečale kode razsežnosti 1 (koda 8 – Druge naložbe v podjetja z 120.042 na 135.078.577), razsežnosti 2 (koda ) in razsežnosti 3 (koda 1) in posledično Skupaj OP RR.

| Razsežnost 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prednostna tema |  |  |
| koda | naziv | znesek v € |
| Raziskave in tehnološki razvoj (RTR), inovacije in podjetništvo |  |  |
| 1 | Dejavnosti RTR v raziskovalnih centrih | 18.818.511 |
| 2 | Infrastruktura za RTR (vključno z opremo in objektom, instrumenti ter računalniškimi omrežji za hitri prenos, ki povezujejo raziskovalna središča) in pristojna središča za določeno tehnologijo | 94.565.681 |
| 3 | Prenos tehnologije in izboljšanje omrežij sodelovanja med malimi in srednje velikimi podjetji (MSP), med temi podjetji in drugimi podjetji ter univerzami, posrednješolskimi izobraževalnimi ustanovami vseh vrst, regionalnimi organi, raziskovalnimi, znanstvenimi in tehnološkimi središči (znanstveni in tehnološki parki itd.) | 201.212.584 |
| 4 | Pomoč RTR, zlasti v MSP (vključno z dostopom do storitev RTR v raziskovalnih središčih) | 141.138.828 |
| 5 | Izpopolnjene pomožne storitve za podjetja in skupine podjetij |  |
| 6 | Pomoč MSP za spodbujanje okolju prijaznih izdelkov in proizvodnih procesov (uvajanje učinkovitega sistema upravljanja okolja, sprejetje in uporaba tehnologij za preprečevanje onesnaženja, vključevanje čistih tehnologij v proizvodnjo v podjetjih) | 55.634.088 |
| 7 | Naložbe v podjetja, neposredno povezana s področjem raziskav in inovacij (inovativne tehnologije, ustanavljanje novih podjetij s strani univerz, obstoječa središča in podjetja za RTR itd.) | 199.134.088 |
| 8 | Druge naložbe v podjetja | 120.042.680 135.078.577 |
| 9 | Drugi ukrepi za spodbujanje raziskav, inovacij in podjetništva v MSP | 148.666.232 |
| Informacijska družba |  |  |
| 10 | Telefonska infrastruktura (vključno s širokopasovnimi omrežji) | 70.013.449 |
| 11 | Informacijske in komunikacijske tehnologije (dostop, varnost, interoperabilnost, preprečevanje tveganja, raziskave, inovacije, spletne vsebine itd.) | 10.000.000 |
| 12 | Informacijske in komunikacijske tehnologije (informacijsko-komunikacijske tehnologije vseevropskih omrežij – TEN-IKT) |  |
| 13 | Storitve in aplikacije za državljane (e-zdravje, e-vlada, e-učenje, e-vključenost itd.) |  |
| 14 | Storitve in aplikacije za MSP (e-poslovanje, izobraževanje in usposabljanje, povezovanje v mreže itd.) | 19.291.640 |
| 15 | Drugi ukrepi za izboljšanje dostopa do informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT) in njihove uporabe s strani MSP | 9.291.640 |
| Promet |  |  |
| 16 | Železnice |  |
| 17 | Železnice (TEN-T) |  |
| 18 | Gibljiva sredstva železnic |  |
| 19 | Gibljiva sredstva železnic (TEN-T) |  |
| 20 | Avtoceste |  |
| 21 | Avtoceste (TEN-T) |  |
| 22 | Državne ceste |  |
| 23 | Regionalne/lokalne ceste | 73.360.984 |
| 24 | Kolesarske steze |  |
| 25 | Mestni promet |  |
| 26 | Multimodalni prevoz |  |
| 27 | Multimodalni prevoz (TEN-T) |  |
| 28 | Inteligentni prevozni sistemi | 21.680.492 |
| 29 | Letališča |  |
| 30 | Pristanišča | 6.194.426 |
| 31 | Celinske plovne poti (regionalne in lokalne) |  |
| 32 | Celinske plovne poti (TEN-T) |  |
| Energetika |  |  |
| 33 | Električna energija |  |
| 34 | Električna energija (TEN-E) |  |
| 35 | Zemeljski plin |  |
| 36 | Zemeljski plin (TEN-E) |  |
| 37 | Naftni derivati |  |
| 38 | Naftni derivati (TEN-E) |  |
| 39 | Obnovljiva energija: veter |  |
| 40 | Obnovljiva energija: sonce |  |
| 41 | Obnovljiva energija: biomasa |  |
| 42 | Obnovljiva energija: hidroenergija, geotermalna energija in drugo |  |
| 43 | Učinkovita raba in soproizvodnja energije, gospodarjenje z njo |  |
| Varstvo okolja in preprečevanje tveganja |  |  |
| 44 | Ravnanje z gospodinjskimi in industrijskimi odpadki |  |
| 45 | Upravljanje in distribucija vode (pitne vode) | 77.430.329 |
| 46 | Čiščenje vode (odpadne vode) | 54.201.230 |
| 47 | Kakovost zraka |  |
| 48 | Celovito preprečevanje in nadzor onesnaževanja |  |
| 49 | Ublažitev podnebnih sprememb in prilagoditev nanje |  |
| 50 | Obnova industrijskih območij in kontaminiranih zemljišč |  |
| 51 | Spodbujanje biološke raznovrstnosti in varstva narave (vključno z Naturo 2000) | 49.555.411 |
| 52 | Spodbujanje čistega mestnega prevoza | 24.069.345 |
| 53 | Preprečevanje tveganja (vključno s pripravo ter izvajanjem načrtov in ukrepov za preprečevanje in obvladovanje naravnih in tehnoloških tveganj) | 23.229.099 |
| 54 | Drugi ukrepi za ohranjanje okolja in preprečevanje tveganja |  |
| Turizem |  |  |
| 55 | Poudarjanje pomena naravnih dobrin | 39.947.329 |
| 56 | Varovanje in razvoj naravne dediščine | 7.743.033 |
| 57 | Druga podpora za izboljšanje turističnih storitev | 32.204.296 |
| Kultura |  |  |
| 58 | Varovanje in ohranjanje kulturne dediščine | 31.347.516 |
| 59 | Razvoj kulturne infrastrukture | 41.347.516 |
| 60 | Druga podpora za izboljšanje kulturnih storitev |  |
| Obnova mest in podeželja |  |  |
| 61 | Celostni projekti za obnovo mest in podeželja | 57.430.329 |
| Večanje prilagodljivosti delavcev in gospodarskih družb, podjetij in podjetnikov |  |  |
| 62 | Razvoj sistemov in strategij vseživljenjskega učenja v podjetjih; usposabljanje in storitve za zaposlene za povečanje njihove prilagodljivosti na spremembe; spodbujanje podjetništva in inovacij |  |
| 63 | Oblikovanje in razširjanje inovativnih in bolj produktivnih načinov organizacije dela |  |
| 64 | Razvoj posebnih služb za zaposlovanje, usposabljanje in podporo v povezavi s prestrukturiranjem sektorjev in podjetij ter razvoj sistemov za predvidevanje gospodarskih sprememb in prihodnjih zahtev v smislu delovnih mest ter spretnosti in znanja |  |
| Izboljšanje dostopa do zaposlitve in trajnostne udeležbe |  |  |
| 65 | Posodobitev in okrepitev institucij trga dela |  |
| 66 | Izvajanje dejavnih in preventivnih ukrepov na trgu dela |  |
| 67 | Ukrepi za spodbujanje aktivnega staranja in podaljševanja delovne dobe |  |
| 68 | Podpora za samozaposlovanje in ustanavljanje podjetij |  |
| 69 | Ukrepi za izboljšanje dostopa žensk do zaposlitve, njihove trajne zaposlenosti in poklicnega napredovanja za zmanjšanje razlik med spoloma na trgu dela ter ukrepi, s pomočjo katerih je lažje usklajevati poklicno in zasebno življenje, kot je lažje dostopno varstvo otrok in skrb za nepreskrbljene osebe |  |
| 70 | Posebni ukrepi za povečanje udeležbe priseljencev v zaposlovanju, s čimer se okrepi njihova socialna vključenost |  |
| Povečanje socialne vključenosti prikrajšanih oseb |  |  |
| 71 | Možnosti vključevanja in ponovnega zaposlovanja za prikrajšane ljudi; boj proti diskriminaciji pri dostopu in napredovanju na trgu dela ter spodbujanje sprejemanja različnosti na delovnem mestu |  |
| Izboljšanje človeškega kapitala |  |  |
| 72 | Načrtovanje, uvajanje in izvajanje reform v sistemih izobraževanja in usposabljanja, da se poveča možnost zaposlitve, ustreznost začetnega in poklicnega izobraževanja in usposabljanja za trg dela ter da izobraževalni kadri nadgrajujejo znanja zaradi inovacij in na znanju temelječega gospodarstva |  |
| 73 | Ukrepi za povečanje udeležbe pri izobraževanju in usposabljanju skozi vsa življenjska obdobja, vključno z ukrepi za zmanjšanje predčasne opustitve šolanja in razlikovanja predmetov glede na spol, ter za boljšo kakovost začetnega poklicnega in terciarnega izobraževanja in usposabljanja oziroma za boljši dostop do takšnega izobraževanja in usposabljanja |  |
| 74 | Razvijanje človeških virov na področju raziskav in inovacij, zlasti s pomočjo podiplomskih študijev in usposabljanja raziskovalcev, ter dejavnosti mrežnega povezovanja med univerzami, raziskovalnimi centri in podjetji |  |
| Naložbe v socialno infrastrukturo |  |  |
| 75 | Izobraževalna infrastruktura | 15.486.066 |
| 76 | Zdravstvena infrastruktura | 30.000.000 |
| 77 | Infrastruktura za otroško varstvo | 30.000.000 |
| 78 | Stanovanjska infrastruktura |  |
| 79 | Druga socialna infrastruktura | 37.208.966 |
| Mobilizacija za reforme na področju zaposlovanja in vključenosti |  |  |
| 80 | Spodbujanje partnerstva, dogovorov in pobud z mrežnim povezovanjem ustreznih zainteresiranih strani |  |
| Krepitev institucionalne zmogljivosti na nacionalni, regionalni in lokalni ravni |  |  |
| 81 | Mehanizmi za izboljšanje dobrega načrtovanja, spremljanja in ocenjevanja politike in programov na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, krepitev zmogljivosti pri uresničevanju politike in programov |  |
| Zmanjšanje dodatnih stroškov, ki ovirajo razvoj najbolj oddaljenih regij |  |  |
| 82 | Nadomestilo za kakršne koli dodatne stroške zaradi pomanjkanja dostopnosti in ozemeljske razdrobljenosti |  |
| 83 | Posebni ukrepi za nadomestilo dodatnih stroškov zaradi velikosti trga |  |
| 84 | Podpora za nadomestilo dodatnih stroškov zaradi podnebnih pogojev in težavnih reliefnih značilnosti |  |
| Tehnična pomoč |  |  |
| 85 | Priprava, izvajanje, spremljanje in pregled | 21.002.800 |
| 86 | Ocena in študije; informacije in komunikacija | 7.000.934 |
| Skupaj |  | 1.783.285.419 |

| Razsežnost 2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Oblika financiranja |  |  |
| koda | naziv | znesek v € |
| 1 | Nepovratna pomoč | 1.683.249.522 |
| 2 | Pomoč (posojilo, subvencioniranje obresti, jamstva) | 50.000.000 65.035.897 |
| 3 | Tvegani kapital (udeležba, sklad tveganega kapitala) | 35.000.000 |
| 4 | Druge oblike financiranja |  |
| Skupaj |  | 1.783.285.419 |

| Razsežnost 3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ozemlje |  |  |
| koda | naziv | znesek v € |
| 1 | Urbano | 1.115.765.440 1.130.801.345 |
| 2 | Gorsko |  |
| 3 | Otoško |  |
| 4 | Redko in zelo redko poseljeno območje |  |
| 5 | Podeželska območja (razen gorskega območja, otokov ali redko in zelo redko poseljenega območja) | 652.484.074 |
| 6 | Nekdanje zunanje meje EU (po 30. 4. 2004) |  |
| 7 | Najbolj oddaljena regija |  |
| 8 | Območje čezmejnega sodelovanja |  |
| 9 | Območje transnacionalnega sodelovanja |  |
| 10 | Območje medregionalnega sodelovanja |  |
| 0 | Se ne uporablja |  |
| Skupaj |  | 1.783.285.419 1.768.249.522 |