Nosilna razvojna agencija: Posoški razvojni center, Trg svobode 2, 5222 Kobarid, Slovenija

T: +386 (0)5 384 15 00, F: +386 (0)5 384 15 04, E: info@pososki-rc.si, W: pososki-rc.si

MATIČNI PODATKI O NOSILCU

| Nosilec | Občina Vipava |
| --- | --- |
| Naslov | Glavni trg 15 |
| Poštna številka in pošta | 5271 Vipava |
| Spletna stran | www.vipava.si |
| Odgovorna oseba | mag. Ivan Princes, župan |
| Telefon | 05/36-43-410 |
| Faks | 05/36-43-412 |
| E-pošta | obcina.vipava@siol.net |

| Matična številka | 5879922 |
| --- | --- |
| Davčna številka | SI 56416245 |
| Transakcijski račun | 01336-0100014675 |
| Naziv banke in sedež | Podračun ETR Banke Slovenija |

| Odgovorna oseba za spremljanje pogodbe | Jože Papež |
| --- | --- |
| Naziv delovnega mesta | Tajnik občine |
| Telefon | 05/36-43-414 |
| Faks | 05/36-43-412 |
| E-pošta | obcina.vipava@siol.net |

PODATKI O PROJEKTU

1.	Osnovne informacije:

- Naziv projekta: IZGRADNJA ČISTILNE NAPRAVE IN KANALIZACIJE SLAP

- Nosilec projekta ter druge sodelujoče občine oz. partnerji:

Nosilec projekta: Občina Vipava

Sodelujoče občine:

Partnerji: krajevne skupnosti, Komunala Ajdovščina d.d.

- Lokacija izvedbe (regija / občine(a)): Občina Vipava – Severna Primorska (Goriška statistična regija)

- Usklajenost z RRP Severne Primorske (Goriške statistične regije) 2007–2013:

- Razvojna prioriteta (obkrožite eno oziroma največ dve):

1. Znanje za podjetnost in razvoj

2. Inovativnost v gospodarstvu

3. Odličnost v turizmu

4. Celostni razvoj podeželja

5. Trajnostni okoljski, prostorski razvoj in infrastrukturna opremljenost regije

- Program: (izberite iz priloge)

Program 5.2. Optimalno varstvo okolja

3.	Cilj(i) projekta:

- Splošni cilji (tisti, k realizaciji katerih ta projekt prispeva)

- Optimalno varstvo okolja in uveljavljanje trajnostnega razvoja,

- sonaravno upravljanje z naravnimi viri (varstvo naravnih virov),

- dvig kakovosti življenja na območju porečja reke Vipave,

- dvig okoljske zavesti potrošnikov in gospodarskih subjektov,

- zaščita in ohranitev živalskih vrst v reki Vipavi.

- Specifični cilji (tisti, ki bodo v tem projektu uresničeni)

- Urejena kanalizacija,

- urejen sistem čiščenja odpadnih voda,

- zgrajena čistilna naprava,

- dvig kvalitete reke Vipave in njenih pritokov (pomembno tudi za namakanje kmetijskih zemljišč),

- dvig stopnje zdravstvene ustreznosti in varnosti oskrbe z vodo iz porečja reke Vipave,

- uravnotežena infrastrukturna opremljenost Severne Primorske (Goriške statistične regije).

4. Opis projekta:

- Ozadje in utemeljitev projekta – opis postopka, kako je prišlo do projektnega predloga, razlogi za njegovo iniciacijo ter opis morebitnega vključevanja civilne družbe ter širše javnosti v postopek (v skladu z investicijskim programom, projektno nalogo oziroma Izvedbo projekta)

Območje Občine Vipava je v preteklosti sdpadalo in delno še danes spada med ruralna območja, saj spada med območja s strukturnimi problemi – med katere spadajo tudi občine, v katerih je delež delovno aktivnega prebivalstva v kmetijstvu od skupnega števila prebivalstva v oktobru mesecu 1999 presegal za več kot 20 odstotkov državno povprečje. Večja podjetja, ki delujejo območju občine so: Kmetijska zadruga Vipava z.o.o, ki je večinska lastnica podjetja Agroind Vipava 1894 d.d., v okviru katerega delujeta Klet Vipava in Mlekarna Vipava.

Občino Vipava sestavlja 11 krajevnih skupnosti, ki niso imele urejenega sistema kanalizacije. Odplake iz kmetij, proizvodnih obratov, zasebnih stanovanjskih hiš so se prek sistema greznic (velikokrat pa tudi brez tega) usmerjale direktno v vodotoke, kar je (v nekaterih krajevnih skupnostih še vedno) velik vir onesnaževanja vodotokov.

V nekaterih KS (Podraga, Vrhpolje, delno Vipava) so bile zgrajene manjše čistilne naprave, ki sedaj delujejo, v ostalih KS pa je potrebno čistilne naprave še zgraditi. V letu 2007 namerava Občina Vipava že začeti z nekaterimi investicijami čistilne naprave, za katere je v fazi pridobivanja gradbenih dovoljenj oziroma jih je že pridobila.

Prav tako v sklop investicije spada zgraditev čistilne naprave in kanalizacije Slap.

- Ciljne skupine, ki jim je projekt namenjen

Ciljna skupina je krajevna skupnost oziroma posredno gospodinstva, kmetije, podjetja in posamezniki.

- Predvidene aktivnosti po fazah (v skladu z investicijskim programom, projektno nalogo oziroma Izvedbo projekta)

Terminski načrt izvajanja faz in aktivnosti projekta: (po letih 2007, 2008, 2009)

| Faza/ aktivnost | Leto 2007 |  | ###### Leto 2008 |  | ###### Leto 2009 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. polletje | 2. polletje | 1. polletje | 2. polletje | 1. polletje | 2. polletje |
| Faza 1: izdelava projektne dokumentacije za ČN in kanalizacijo Slap |  | ***** |  |  |  |  |
| Faza 2: pridobitev gradbenega dovoljenja |  | ***** |  |  |  |  |
| Faza 3: priprava investicijske dokumentacije |  | ***** |  |  |  |  |
| Faza 4: Izvedba |  | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |

- Ocenjena vrednost projekta v obdobju 2007–2009 (v skladu z investicijskim programom, projektno nalogo oziroma Izvedbo projekta) in viri financiranja

| ##### Ocenjena vrednost projekta (v EUR brez DDV) |  |
| --- | --- |
| V letu 2007 | 296.047,00 € |
| V letu 2008 | 356.640,00 € |
| V letu 2009 | 302.932,00 € |
| Skupaj | 956.000,00 € |

| ##### Predvideni viri financiranja (v EUR brez DDV) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V letu 2007 |  | v letu 2008 |  | v letu 2009 |  |
|  | znesek | delež | znesek | delež | znesek | delež |
| - lastna sredstva (in sredstva partnerjev) |  |  |  |  |  |  |
| - občine | 44.407,00 € | 15 | 53.496,00 € | 15 | 45.440,00 € | 15 |
| - državni proračun in EU sredstva (neposredne regionalne spodbude) | 251.640,00 € | 85 | 303.144,00 € | 85 | 257.492,00 € | 85 |
| - ostali domači javni viri |  |  |  |  |  |  |
| - zasebna sredstva |  |  |  |  |  |  |
| skupaj | 296.047,00 € | 100 | 356.640,00 € | 100 | 302.932,00 € | 100 |

Sredstva, ki jih v letu 2007 zagotavlja proračun Občine Vipava, so zagotovljena v okviru potrjenega načrta razvojnih programov oziroma za leto 2007 so sredstva tudi že potrjena v proračunu Občine Vipava za leto 2007. Sredstva v proračunu so zagotovljena za celotne vrednosti investicij in ne samo del lastnih sredstev.

- Opis neposrednih rezultatov projekta

Neposredni rezultati projekta so:

- Zgrajena kanalizacija in ČN na Slapu.

- Merljivi fizični kazalniki

- Zgrajene ČN in kanalizacije.

- Način njihovega spremljanja

Rezultati se bodo spremljali sproti na podlagi uradnih evidenc ter drugih evidenc, ki omogočajo njihovo realno merjenje.

Zgrajene ČN - Upravna enota Ajdovščina, zemljiška knjiga, fizično spremljanje.