Nosilna razvojna agencija: Posoški razvojni center, Trg svobode 2, 5222 Kobarid, Slovenija

T: +386 (0)5 384 15 00, F: +386 (0)5 384 15 04, E: info@pososki-rc.si, W: pososki-rc.si

MATIČNI PODATKI O NOSILCU

| Nosilec | OBČINA BRDA |
| --- | --- |
| Naslov | TRG 25. MAJA 2, |
| Poštna številka in pošta | 5212 DOBROVO |
| Spletna stran | www.brda.si |
| Odgovorna oseba | župan MUŽIČ FRANC |
| Telefon | 05/ 33-51-030 |
| Fax | 05/ 33-51-039 |
| E-pošta | obcina@ajdovscina.si |

| Matična številka | 5881781 |
| --- | --- |
| Davčna številka | 58633391 |
| Transakcijski račun | 01207-0100014109 |
| Naziv banke in sedež | Banka Slovenije, Ljubljana |

| Odgovorna oseba za spremljanje pogodbe | Simčič Antonija |
| --- | --- |
| Naziv delovnega mesta | Višja svetovalka župana za okolje in prostor, komunalno infrastrukturo in investicije |
| Telefon | 05/ 33-51-035 |
| Fax | 05/ 33-51-03933-51-039 |
| E-pošta | tonka.simcic@obcina-brda.si |

PODATKI O PROJEKTU

1.  Osnovne informacije:

- Naziv projekta: REKONSTRUKCIJA LOKALNE CESTE LC 020140 VRHOVLJE–SABOTIN VRH

- Nosilec projekta ter druge sodelujoče občine oz. partnerji:

Nosilec projekta: Občina Brda

Sodelujoče občine:  Občina Brda

Partnerji:  /

- Lokacija izvedbe (regija / občine(a)): Občina Brda

  - Usklajenost z RRP Severne Primorske (Goriške statistične regije) 2007–2013:

- Razvojna prioriteta (obkrožite eno oziroma največ dve):

1. Znanje za podjetnost in razvoj

2. Inovativnost v gospodarstvu

3. Odličnost v turizmu

4. Celostni razvoj podeželja

5.Trajnostni okoljski, prostorski razvoj in infrastrukturna opremljenost regije

- Program: (izberite iz priloge)

Program 5.2.: Optimalno varstvo okolja

3.   Cilj(i) projekta:

- Splošni cilji (tisti, k realizaciji katerih ta projekt prispeva)

Cesta Vrhovlje – Sabotin vrh je v naravi nadaljevanje nslemenske ceste, ki se iz območja Kobarida preko Tolmina in Korade spusti pred naseljem Vrhovlje  na državno cesto R 402(Plave – Dobrovo) in se le nekaj deset metrov naprej ponovno loči od državne  ceste in pelje do vrha Sabotina do objekta nekdanje vojašnice jugoslovanske vojske. Od tu je le nekaj sto metrov peš poti do nekdanje italijanske vojašnice, od tam pa pelje asfaltirana cesta  preko Šentmavra v italijanski del Gorice.

Zaradi izredne turistične zanimivosti hriba Sabotin kot velikega pomnika bojev v 1. svetovni vojni je bil izdelan projekt „PARK MIRU“ in pričela se je izvedba del v letu 2006.. Obe strani sta tako že povezani s peš in kolesarskimi potmi, na italijanski strani se obnavlja  cerkev Sv. Valentina.

Zgoraj navedene povezave  nudijo možnost nadaljevanja slemenske ceste  preko vrha Sabotin  v Italijo, kakor tudi povezavo sosednjih občin: Mestna občina Nova Gorica in Kanal ter povezavo s slemensko cesto v zgornje posoško območje.

Cilj projekta je rekonstruirati lokalno turistično cesto, ki je v sedanjem stanju  v gramozni izvedbi in zelo poškodovana.

Projekt bo:

- dvignil kakovost življenja na območju občine Brda in sosednjih občin Mestne občine Nova Gorica, Kanal in italijanskih sosednjih občin,

- dvignil okoljske zavesti potrošnikov in gospodarskih subjektov in potrebo po športnem in kulturnem udejstvovanju

- Specifični cilji (tisti, ki bodo v tem projektu uresničeni)

Konkretni specifični cilji so:

- rekonstruirati obstoječo cesto z ustrezno širino

- urediti odvodnjo ob cestišču

- urediti odvodne izpuste in odvodnike

- urediti parkirišča ob cesti za sprehajalce

- Opis projekta:

- Ozadje in utemeljitev projekta – opis postopka, kako je prišlo do projektnega predloga, razlogi za njegovo iniciacijo ter opis morebitnega vključevanja civilne družbe ter širše javnosti v postopek (v skladu z investicijskim programom, projektno nalogo oziroma Izvedbo projekta)

Projekt predvideva rekonstrukcijo lokalne ceste Vrhovlje – Sabotin vrh od priključka na državno cesto na Vrhovlju do že obstoječega asfalta pod samim vrhom Sabotina. Cesta je v gramozni izvedbi z neurejenim odvodnjavanjem. Cesta se bo temeljito rekonstruirala tako, da bo v pretežnem delu, kjer se vzpenja iz višine 400 m na 609 m nadmorske višine, v širini 3,5 m in v spodnjem delu 3,80 m. Potrebna je rekonstrukcija podlage, ureditev odvodnje  in asfaltacija. Cesta ki je predmet projekta je dolžine 5. 800 m.  Cesta bo v celoti asfaltirana v širini 3,5 m in 3,80 m.

Občina Brda

|  | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| Rekonstrukcija LC Vrhovlje – Sabotin vrh | 408.410 EUR | 204.804 EUR |  |

- Ciljne skupine, ki jim je projekt namenjen:

Projekt je usmerjen v izboljšanje turistične ponudbe in bo veliko pripomogel k povečanju obiska  Sabotina. Projekt je tako nastavljen, da bo bistveno olajšal dostopnost turistično zanimivega hriba Sabotin in tako pripomogel z izboljšanju gospodarskega razvoja vseh  sodelujočih v turizmu. Prav tako bo nudil prebivalcem, okoliškim prebivalcem in vsem ostalim obiskovalcem  številne možnosti kulturnega in športnega udejstvovanja.

- Predvidene aktivnosti po fazah (v skladu z investicijskim programom, projektno nalogo oziroma Izvedbo projekta)

Terminski načrt izvajanja faz in aktivnosti projekta: (po letih 2007, 2008, 2009)

| Faza/ aktivnost | Leto 2007 |  | ###### Leto 2008 |  | ###### Leto 2009 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. polletje | 2. polletje | 1. polletje | 2. polletje | 1. polletje | 2. polletje |
| Rekonstrukcija LC VRHOVLJE - SABOTIN vrh |  |  |  |  |  |  |
| Aktivnost A1: Izbira izvajalca | ****** |  |  |  |  |  |
| Aktivnost A2: Izvedba |  | ****** | ****** |  |  |  |

Vpišite faze in aktivnosti ter osenčite ustrezna polja!

- Ocenjena vrednost projekta v obdobju 2007–2009 (v skladu z investicijskim programom, projektno nalogo oziroma Izvedbo projekta) in viri financiranja

| ##### Ocenjena vrednost projekta v EUR |  |
| --- | --- |
| V letu 2007 | 408.410 € |
| V letu 2008 | 204.804 € |
| V letu 2009 | 0 |
| Skupaj | 613.214 € |

| ##### Predvideni viri financiranja v EUR |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V letu 2007 |  | V letu 2008 |  | v letu 2009 |  |
|  | znesek | delež | znesek | delež | znesek | delež |
| - lastna sredstva (in sredstva partnerjev) |  |  |  |  |  |  |
| - občine | 122.523 € | 30 % | 61.441 € | 30% | 0 € | 0 |
| - EU sredstva* | 285.887 € | 70 % | 143.363 € | 70 % | 0 € | 0 |
| - ostali domači javni viri |  |  |  |  |  |  |
| - zasebna sredstva |  |  |  |  |  |  |
| skupaj | 408.410 € | 100 | 204.804 € | 100 | 0 € | 0 |

* neposredne regionalne spodbude

Napišite, ali so sredstva za leto 2007 že zagotovljena (viri in način; npr.: že podpisana pogodba z občino v višini..., pismo o nameri ... )

Sredstva za izvedbo projekta so  zagotovljena v okviru načrta razvojnih programov in občinskega proračuna.

- Opis neposrednih rezultatov projekta

Izgrajena lokalna cesta Vrhovlje – Sabotin s pripadajočo prometno opremo.

- Merljivi fizični kazalniki

Dolžina izdelane lokalna cesta s pripadajočo cestno infrastrukturo.

- Način njihovega spremljanja

Spremljanje izvajanja projekta strani nosilca projekta in pristojnih nadzornih projektantov na izvedbi investicije.