Nosilna razvojna agencija: Posoški razvojni center, Trg svobode 2, 5222 Kobarid, Slovenija

T: +386 (0)5 384 15 00, F: +386 (0)5 384 15 04, E: info@pososki-rc.si, W: pososki-rc.si

- MATIČNI PODATKI O NOSILCU

| Nosilec | Občina Miren-Kostanjevica |
| --- | --- |
| Naslov | Miren 129 |
| Poštna številka in pošta | 5291 Miren |
| Spletna stran | www.miren-kostanjevica.si |
| Odgovorna oseba | Zlatko Martin Marušič |
| Telefon | 05/33-04-670 |
| Faks | 05/33-06-482 |
| E-pošta | tajnistvo@miren-kostanjevica.si |

| Matična številka | 5881838 |
| --- | --- |
| Davčna številka | SI 57235708 |
| Transakcijski račun | 01275-0100014366 |
| Naziv banke in sedež | Banka Slovenije |

| Odgovorna oseba za spremljanje pogodbe | Aleš Vodičar |
| --- | --- |
| Naziv delovnega mesta | Tajnik |
| Telefon | 05/33-04-683 |
| Faks | 05/33-06-482 |
| E-pošta | ales.vodicar@miren-kostanjevica.si |

- PODATKI O PROJEKTU

1.	Osnovne informacije:

- Naziv projekta: SPOMENIK – MUZEJ BRANITELJEM SLOVENSKE ZEMLJE NA CERJU

- Nosilec projekta ter druge sodelujoče občine oz. partnerji:

Nosilec projekta: Občina Miren-Kostanjevica

Partnerji:

- Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije,

- Društvo za negovanje tradicije TIGR,

- Zveza veteranov vojne za Slovenijo,

- Zveza združenj borcev in udeležencev NOB Slovenije,

- Zveza društev vojnih invalidov Slovenije,

- Društvo veteranov "SEVER" Severne Primorske,

- Zveza Slovenskih Častnikov.

- Lokacija izvedbe (regija / občine(a)): Cerje, občina Miren-Kostanjevica

- Usklajenost z RRP Severne Primorske (Goriške statistične regije) 2007–2013:

a)	Razvojna prioriteta (obkrožite eno oziroma največ dve):

1. Znanje za podjetnost in razvoj

2. Inovativnost v gospodarstvu

3. Odličnost v turizmu

4. Celostni razvoj podeželja

5. Trajnostni okoljski, prostorski razvoj in infrastrukturna opremljenost regije

- Program: (izberite iz priloge)

Program 3.1. Turistična destinacija Smaragdna pot; ukrep 3.1.2. Razvoj in promocija strateških produktov Smaragdne poti

3. Cilj(i) projekta:

- Splošni cilji (tisti, k realizaciji katerih ta projekt prispeva)

Ohranjanje kulturne in zgodovinske dediščine slovenskega naroda ter osvetlitev vloge domoljubnih organizacij.

- Specifični cilji (tisti, ki bodo v tem projektu uresničeni)

Izgradnja muzeja in ureditev ogleda muzejskih zbirk iz 1. in 2. svetovne vojne, potek Vojne za Slovenijo leta 1991, predstavitev delovanja organizacije TIGR ter ostalih domoljubnih društev.

4. Opis projekta:

- Ozadje in utemeljitev projekta – opis postopka, kako je prišlo do projektnega predloga, razlogi za njegovo iniciacijo ter opis morebitnega vključevanja civilne družbe ter širše javnosti v postopek (v skladu z investicijskim programom, projektno nalogo oziroma Izvedbo projekta)

Občina Miren-Kostanjevica namerava na pobudo Društva TIGR Primorske zgraditi spomenik in muzej braniteljem slovenske zemlje na Cerju ter urediti spominski park na hribu Cerje. Postavitev spominskega objekta je sestavni del projekta za ureditev spominskega parka Cerje, ki je deloma že bil urejen v okviru čezmejnega projekta z naslovom "Poti miru na Krasu". V sklopu tega projekta bo ureditev muzeja v notranjosti spominskega objekta prispevala k zaokrožitvi kulturne-zgodovinske in turistične ponudbe ter pripomogla k širjenju čezmejnega sodelovanja na področju ohranjanja kulturne in zgodovinske dediščine čezmejnega prostora ter pospeševala sodelovanje na področju turizma.

Spominski objekt je arhitekturno zasnovan kot stolp in trdnjava. V notranjosti objekta bodo urejene muzejske zbirke, ki bodo pokrivale različne mejnike v slovenski zgodovini. Prvo nadstropje bo posvečeno 1. svetovni vojni, drugo nadstropje organizaciji TIGR, tretje nadstropje Narodno osvobodilnemu boju in 2. svetovni vojni ter četrto nadstropje, ki bo posvečeno "Vojni za Slovenijo". Zunanjost objekta je zgrajena iz kamna, obdelava posameznih obložnih kamnov pa je izvedena na razne načine, ki se uporabljajo za obdelavo kamna na celotnem Krasu. S tem bo objekt ohranjal tudi tehniko in stil obdelave kamna, ki je na širšem območju Krasa značilen že stoletja.

Cilji projekta so ohranjanje kulturne dediščine, predvsem osvetlitev vloge organizacije TIGR ter predstavitev pomembnih mejnikov v nastajanju slovenske države. Področje Primorske in celotna Slovenija bo s tem pridobila pomembno obeležje velike nacionalne vrednosti, sploh pa prvo muzejsko predstavitev delovanja organizacije TIGR. Poleg tega pa bo predstavitev kulturne dediščine v okviru muzeja pomemben dejavnik lokalnega ekonomskega in socialnega razvoja, saj postaja ohranjanje kulturne krajine skupaj s kulturno dediščino vse pomembnejši in iskan dejavnik kakovosti življenja.

Aktivnosti, ki so se že izvedle v okviru izgradnje objekta so naslednje:

V letu 2001 je bil izveden javni razpis za izbiro izdelovalca projektne dokumentacije in izbrana projektantska organizacija, ki je izdelala vso potrebno projektno dokumentacijo. 19. 6. 2001 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje. Konec leta 2001 je bil izveden javni razpis za izvedbo gradbenih del I. faze. 27. 4. 2002 je bil postavljen temeljni kamen, ki ga je položil predsednik države Milan Kučan ob prisotnosti predsednika Državnega zbora Boruta Pahorja ter drugih visokih predstavnikov države, Primorske in gospodarstva. V maju 2002 je na javnem razpisu izbran izvajalec del SGP Primorje pričel z deli, ki so bila do sedaj izvedena v višini 1.101.478 €, od tega je Ministrstvo za kulturo zagotovilo 541.666 €. V letošnjem letu naj bi nadaljevali z zunanjo in notranjo finalizacijo, vendar je njena izvedba odvisna od zbranih sredstev s strani vseh partnerjev in donatorjev.

Ocenjena vrednost celotnega projekta skupaj z muzejsko opremo, ureditvijo infrastrukture in okolice je 2.698.901 €. Glede na noveliran investicijski program v septembru 2005 je za dokončanje gradbenih in obrtniških del na objektu ter ureditve muzejskih zbirk potrebno v naslednjih dveh letih zagotoviti še 1.593.263 €.

Glede na velikost Občine Miren-Kostanjevica in na njeno finančno zmogljivost je izgradnja tako obsežnega objekta močno odvisna od prispevka partnerjev, pomoči lokalnega gospodarstva in države. Pridobitev sredstev na razpisu Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma bi nam neprimerno olajšala izvedbo tega predvsem finančno zahtevnega projekta nacionalnega pomena.

- Ciljne skupine, ki jim je projekt namenjen

- turisti, ljubitelji zgodovine,

- šolske skupine in izobraževalni programi,

- strokovni delavci,

- vsi drugi obiskovalci in domačini.

- Predvidene aktivnosti po fazah (v skladu z investicijskim programom, projektno nalogo oziroma Izvedbo projekta)

- Postavitev zanesljive in odgovorne projektne skupine ljudi, ki bo skrbela za ustrezno vodenje in izvedbo vseh dejavnosti projekta;

- izvedba javnih razpisov za izvajalce zaključnih del, elektro instalacij in opremljanja objekta;

- določitev osebe, ki bo skrbela za inženiring objekta, okolice objekta in dovozne poti;

- imenovanje muzejskega kustosa, ki bo poskrbel za postavitev opreme in muzejskega materiala;

- imenovanje skupine ljudi, ki bo izvedla dogovorjene promocijske aktivnosti.

Vpišite faze in aktivnosti ter osenčite ustrezna polja!

- Ocenjena vrednost projekta v obdobju 2007–2009 (v skladu z investicijskim programom, projektno nalogo oziroma Izvedbo projekta) in viri financiranja

V tabeli 1 je ocenjena vrednost del za dokončanje investicije »Spomenik braniteljem slovenske zemlje na Cerju« skladno s pridobljeno projektno dokumentacijo PGD, PZI izdelala Movida d.o.o. Koper oktober 2000.

| ##### Ocenjena vrednost projekta (v EUR) |  |
| --- | --- |
| V letu 2007 | 409.446 |
| V letu 2008 | 493.250 |
| V letu 2009 | 418.968 |
| Skupaj | 1.321.664 |

| ##### Predvideni viri financiranja v EUR |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | v letu 2007 |  | v letu 2008 |  | v letu 2009 |  |
|  | znesek | delež | znesek | delež | znesek | delež |
| - lastna sredstva (in sredstva partnerjev) |  |  |  |  |  |  |
| - občine | 140.353 € | 34,28 | 169.080 € | 34,28 | 143.617 € | 34,28 |
| - državni proračun in EU sredstva* REGIJSKA SPODBUDA | 269.093 € | 65,72 | 324.170 € | 65,72 | 275.351 € | 65,72 |
| - ostali domači javni viri |  |  |  |  |  |  |
| - zasebna sredstva |  |  |  |  |  |  |
| skupaj | 409.446 € | 100 | 493.250 € | 100 | 418.968 | 100 |

Vrednost investicije

| OPIS POSTAVKE | NIVO CEN DEC 2006 (v SIT) | DELEŽ (v %) | NIVO CEN DEC 2006 (v EUR) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Gradbena in obrtniška dela | 120.000.000 | 31,57 | 500.751 |
| 2. Zunanja ureditev, zidovi in ploščad | 35.000.000 | 9,21 | 146.052 |
| 3. Strojne instalacije | 29.000.000 | 7,63 | 121.015 |
| 4. Elektro instalacije | 35.000.000 | 9,21 | 146.052 |
| 5. Dostopna pot | 25.000.000 | 6,58 | 104.323 |
| 6. Oprema | 34.000.000 | 8,95 | 141.879 |
| 7. Nepredvidena dela (10 %) | 24.000.000 | 6,31 | 100.150 |
| Skupaj | 302.000.000 | 79,46 | 1.260.224 |
| 8. Investicijska, projektna in tehnična dokumentacija, razpisna dokumentacija | 6.692.346 | 1,76 | 27.927 |
| 9. Investitorski inženiring in nadzor | 8.030.815 | 2,11 | 33.512 |
| 10. Odkup zemljišč, sprememba namembnosti | 0 | 0,00 | 0 |
| SKUPAJ investicija brez DDV | 316.723.161 | 83,33 | 1.321.663 |
| DDV 20 % (str. zemljišča ni DDV) | 63.344.632 | 16,67 | 264.332 |
| SKUPAJ NALOŽBA Z DDV | 380.067.793 | 100,00 | 1.585.995 |

- Opis neposrednih rezultatov projekta

- Dokončna ureditev notranjosti objekta (zaključna obrtniška dela) ter ureditev muzejskih zbirk,

- ureditev okolice objekta in dovozne poti,

- promocija muzejske zbirke in samega objekta kot zgodovinske in kulturne dediščine vseh Slovencev.

- Merljivi fizični kazalniki

- Predstavitev nesmiselnosti in posledic vojskovanja,

- dvig narodne zavesti,

- krepitev identitete o skupnem evropskem prostoru,

- predstavitev domoljubnih društev,

- predstavitev 1. in 2. svetovne vojne ter Vojne za osamosvojitev Slovenije,

- število letnih obiskovalcev (predvidenih je 30.000 letno) bo pokazatelj zanimanja za predstavljeno tematiko v muzeju,

- površina muzejskih zbirk, slavnostne avle in večnamenske dvorane (skupaj 470 m2),

- površina skupnih prostorov (461 m2),

- število muzejskih zbirk (4),

- površina urejene ploščadi (1.100 m2),

- asfaltiranje in ureditev 4 km dovozne poti,

- ureditev parkirišča (350 m2),

- tisk zgibank in brošur (10.000), arhiv medijskih objav časopisnih člankov, spletna stran, pano, spominska plošča.

- Način njihovega spremljanja

- Odziv novinarjev v medijih,

- odzivi ljudi v javno-mnenjskih anketah,

- vtisi obiskovalcev v knjigi pohval in pritožb,

- število prodanih vstopnic,

- pregled zapisov obiskovalcev v knjigi pohval in pritožb,

- medijski odzivi na odprtje muzeja (pressclipping),

- površina urejenih prostorov namenjenih muzejskim zbirkam in avdio-vizualni predstavitvi,

- površina urejenih skupnih prostorov,

- število urejenih muzejskih zbirk,

- površina urejene ploščadi,

- dolžina asfaltirane dovozne poti,

- število natisnjenega informativnega materiala.