Nosilna razvojna agencija: Posoški razvojni center, Trg svobode 2, 5222 Kobarid, Slovenija

T: +386 (0)5 384 15 00, F: +386 (0)5 384 15 04, E: info@pososki-rc.si, W: pososki-rc.si

MATIČNI PODATKI O NOSILCU

| Nosilec | OBČINA KANAL OB SOČI |
| --- | --- |
| Naslov | Trg svobode 23 |
| Poštna številka in pošta | 5210 Deskle |
| Spletna stran | www.obcina-kanal.si |
| Odgovorna oseba | župan Andrej Maffi |
| Telefon | 05/ 39-81-200 |
| Fax | 05/ 39-81-233 |
| E-pošta | obcina. kanal@obcina-kanal.si |

| Matična številka | 5881820 |
| --- | --- |
| Davčna številka | SI88524671 |
| Transakcijski račun | 01244-0100014236 |
| Naziv banke in sedež | Pri Banki Slovenije |

| Odgovorna oseba za spremljanje pogodbe | Nives Prijatelj |
| --- | --- |
| Naziv delovnega mesta | Višja svetovalka II za gospodarstvo in finance |
| Telefon | 05/ 39-81-200 |
| Fax | 05/ 39-81-233 |
| E-pošta | nives. prijatelj@obcina-kanal.si |

PODATKI O PROJEKTU

- Osnovne informacije:

- Naziv projekta: KANALIZACIJA IN ČISTILNA NAPRAVA DESKLE

- Nosilec projekta ter druge sodelujoče občine oz. partnerji:

Nosilec projekta: Občina Kanal ob Soči

Sodelujoče občine: /

Partnerji: /

- Lokacija izvedbe (regija / občine(a)): Občina Kanal, KS Anhovo Deskle, naselje Deskle

- Usklajenost z RRP Severne Primorske (Goriške statistične regije) 2007–2013:

- Razvojna prioriteta (obkrožite eno oziroma največ dve):

1. Znanje za podjetnost in razvoj

2. Inovativnost v gospodarstvu

3. Odličnost v turizmu

4. Celostni razvoj podeželja

5.Trajnostni okoljski, prostorski razvoj in infrastrukturna opremljenost regije

- Program: (izberite iz priloge)

Program 5.2: Optimalno varstvo  okolja

- Cilj(i) projekta:

- Splošni cilji (tisti, k realizaciji katerih ta projekt prispeva)

Cilj projekta je zmanjšati obremenjevanje okolja z odpadnimi in padavinskimi vodami. Cilj projekta je povišati delež priključenih gospodinjstev na javno kanalizacijsko omrežje ter čistilne naprave.

Cilj projekta je izgradnja kanalizacijskih sistemov ter mreže malih in drugih čistilnih naprav v naseljih, ki so locirane ob reki Vipavi oz. imajo neposredni vpliv na kvaliteto reke SočeVipave.

Projekt bo:

- omogočil sonaravno upravljanje z naravnimi viri (varstvo naravnih virov),

- dvignil kakovost življenja na območju porečja reke Soče/Vipave,

- dvignil okoljske zavesti potrošnikov in gospodarskih subjektov ter

- omogočil zaščito in ohranitev živalskih in rastlinskih vrst v in ob reki Soči/Vipavi.

- Specifični cilji (tisti, ki bodo v tem projektu uresničeni)

Konkretni specifični cilji so:

- zgraditi čistilno napravo 1700 PE,

- zgraditi povezovalni kanal do nove lokacije čistilne naprave L=114 m',

- povezati kanalizacijski sistem gorenjih Deskle s čistilno napravo (gradnja manjkajočega odseka),

- urediti meteorne odvodnike,

- zmanjšati onesnaženost reke Soče/Vipave.

- Opis projekta:

- Ozadje in utemeljitev projekta – opis postopka, kako je prišlo do projektnega predloga, razlogi za njegovo iniciacijo ter opis morebitnega vključevanja civilne družbe ter širše javnosti v postopek (v skladu z investicijskim programom, projektno nalogo oziroma Izvedbo projekta)

Projekt združuje aktivnosti izgradnje kanalizacije in komunalne čistilne naprave v območju porečja reke Soče/Vipave. Usmerjen je v reševanje problema odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih padavinskih voda naselja Deskle, v katerem je potrebno povezati posamezne že zgrajene odseke kanalizacije naselja Gorenje Deskle s kanalizacijskim sistemom spodnjega dela naselja in podaljšati kanal do lokacije nove primerne komunalne čistilne naprave.

V območju porečja reke Soče je naselje Deskle brez ustrezne komunalne čistilne naprave; sedanja z mehansko stopnjo čiščenja, je  pod-dimenzionirana, del naselja Gorenje Deskle, v katerem se je v preteklih letih že gradilo odseke primarnih kanalov pa nujno potrebuje zaključek t.j. priključitev na komunalno čistilno napravo. Zaradi razdrobljen pozidave, obsežnega območja ter sorazmerno razgibanega reliefa je izgradnja kanalizacijskih sistemov zahtevna, izvedba pa draga.

Projekt sledi principu obravnave in reševanja lokalnih, mikroregijskih območij, ki bo postopoma privedel do faze, ko se bo na celotnem obravnavanem območju vsa odpadna voda prečistila (biološko in kemično) ter vračala v vodotok reke Soče/Vipave.

Občina Kanal

|  | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| ###### ČN Deskle | 346.838 EUR | 838.5464 EUR | 669.218 EUR |

- Ciljne skupine, ki jim je projekt namenjen:

Projekt je usmerjen v oblikovanje in zagotavljanje naravnega in čistega naravnega okolja. Projekt rešuje probleme onesnaževanja s strani gospodinjstev in gospodarstva. Ciljno skupino predstavljajo gospodinjstev, podjetniki, kmetije in drugi, ki proizvajajo emisije odpadnih voda.

Ciljna skupina so tudi prebivalci, ki živijo dolvodno od naselja Deskle, do izliva reke v Jadransko morje, predvsem tistih, ki so za oskrbovanje s pitno vodo vezani na podtalnico.

- Predvidene aktivnosti po fazah (v skladu z investicijskim programom, projektno nalogo oziroma Izvedbo projekta)

Terminski načrt izvajanja faz in aktivnosti projekta: (po letih 2007, 2008, 2009)

| Faza/ aktivnost | Leto 2007 |  | ###### Leto 2008 |  | ###### Leto 2009 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. polletje | 2. polletje | 1. polletje | 2. polletje | 1. polletje | 2. polletje |
| Faza G: ČN Deskle |  |  |  |  |  |  |
| Aktivnost G1: Izbira izvajalca |  | ***** |  |  |  |  |
| Aktivnost G2: Izvedba |  | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |

Vpišite faze in aktivnosti ter osenčite ustrezna polja!

- Ocenjena vrednost projekta v obdobju 2007–2009 (v skladu z investicijskim programom, projektno nalogo oziroma Izvedbo projekta) in viri financiranja

| ##### Ocenjena vrednost projekta v EUR |  |
| --- | --- |
| V letu 2007 | 271.773 € |
| V letu 2008 | 327.397 € |
| V letu 2009 | 278.093 € |
| Skupaj | 877.263 € |

| ##### Predvideni viri financiranja v EUR |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V letu 2007 |  | V letu 2008 |  | v letu 2009 |  |
|  | znesek | delež | znesek | delež | znesek | delež |
| - lastna sredstva (in sredstva partnerjev) |  |  |  |  |  |  |
| - občine | 111.475 € | 29% | 136.724 € | 17% | 108.503 € | 17% |
| - državni proračun in EU sredstva* | 271.773 € | 71% | 683.618 € | 83% | 542.513 € | 83% |
| - ostali domači javni viri |  |  |  |  |  |  |
| - zasebna sredstva |  |  |  |  |  |  |
| skupaj | 383.248 € | 100 | 820.342 € | 100 | 651.016 € | 100 |

* neposredne regionalne spodbude

Napišite, ali so sredstva za leto 2007 že zagotovljena (viri in način; npr.: že podpisana pogodba z občino v višini..., pismo o nameri ... )

Sredstva za izvedbo projekta so pri večini občin zagotovljena v okviru načrtov razvojnih programov. Občina Kanal ob Soči ima  investicijo načrtovano v veljavnem načrtu razvojnih programov 2007-2010.

- Opis neposrednih rezultatov projekta

Skladnost predlaganega projekta z razvojnimi prioritetami RRP za obdobje 2007–2009:

1.3. Izboljšanje kvalitete življenja v regiji,

3.3. Zagotavljanje infrastrukturne opremljenosti regije za turizem,

5.2. Optimalno varstvo okolja,

5.3. Uravnotežena in kvalitetna javna gospodarska in informacijska infrastruktura regije.

- Merljivi fizični kazalniki

Neposredni fizični kazalniki se bodo izražali v obsegu zgrajenega kanalizacijskega omrežja, številu čistilnih naprav, v stopnji čiščenja odpadnih vod, v stanju čistosti reke Soče/Vipave.