Nosilna razvojna agencija: Posoški razvojni center, Trg svobode 2, 5222 Kobarid, Slovenija

T: +386 (0)5 384 15 00, F: +386 (0)5 384 15 04, E: info@pososki-rc.si, W: pososki-rc.si

MATIČNI PODATKI O NOSILCU

| Nosilec | Mestna občina Nova Gorica |
| --- | --- |
| Naslov | Trg E. Kardelja 1 |
| Poštna številka in pošta | 5000 Nova Gorica |
| Spletna stran | www.nova-gorica.si |
| Odgovorna oseba | Mirko Brulc, župan |
| Telefon | 05/33-50-112 |
| Faks | 05/30-27-470 |
| E-pošta | mestna.obcina@nova-gorica.si |

| Matična številka | 5881773 |
| --- | --- |
| Davčna številka | SI 53055730 |
| Transakcijski račun | 01284-0100014022 |
| Naziv banke in sedež | Banka Slovenije |

| Odgovorna oseba za spremljanje pogodbe | Stojan Vičič |
| --- | --- |
| Naziv delovnega mesta | Vodja službe za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči |
| Telefon | 05/33-05-135 |
| Faks | 05/30-21-271 |
| E-pošta | stojan.vicic@nova-gorica.si |

PODATKI O PROJEKTU

- Osnovne informacije:

- Naziv projekta: KANALIZACIJA IN VODOVOD NASELJA TABOR

- Nosilec projekta ter druge sodelujoče občine oz. partnerji:

Nosilec projekta: Mestna občina Nova Gorica

Sodelujoče občine: /

Partnerji: /

- Lokacija izvedbe (regija / občine(a)): Severna Primorska (Goriška statistična regija), Mestna občina Nova Gorica

- Usklajenost z RRP Severne Primorske (Goriške statistične regije) 2007–2013:

- Razvojna prioriteta (obkrožite eno oziroma največ dve):

1. Znanje za podjetnost in razvoj

2. Inovativnost v gospodarstvu

3. Odličnost v turizmu

4. Celostni razvoj podeželja

5.	Trajnostni okoljski, prostorski razvoj in infrastrukturna opremljenost regije

- Program: (izberite iz priloge)

5.2 Optimalno varstvo okolja;

Ukrep 5.2.3 Varovanje vodnih virov in vodooskrba s kvalitetno pitno vodo

- Cilj(i) projekta:

- Splošni cilji (tisti, k realizaciji katerih ta projekt prispeva):

V naselju Tabor je za potrebe prebivalcev, pa tudi predvidenega povečanega turističnega obiska potrebno urediti komunalno infrastrukturo, ki je pogoj za intenzivnejši razvoj kraja samega in turizma.

- Specifični cilji (tisti, ki bodo v tem projektu uresničeni):

S projektom bo urejena kanalizacija naselja Tabor in saniran del vodovoda do tega naselja. Z ureditvijo kanalizacije in priključitvijo na čistilno napravo je s projektom poskrbljeno tudi za čistejše okolje.

- Opis projekta:

- Ozadje in utemeljitev projekta – opis postopka, kako je prišlo do projektnega predloga, razlogi za njegovo iniciacijo ter opis morebitnega vključevanja civilne družbe ter širše javnosti v postopek (v skladu z investicijskim programom, projektno nalogo oziroma Izvedbo projekta)

Naselje Tabor je zaradi svoje urbanistične zasnove, bogate preteklosti in sodelovanja domačinov zanimiva turistična destinacija na območju Vipavske doline. Strnjeno naselje na vrhu griča je bilo deloma že urejeno (vaška gasa, povezovalna pot …) s sofinanciranjem Mestne občine Nova Gorica in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (program CRPOV). V naselju deluje ena turistična kmetija, druga pa je v fazi urejanja. Mestna občina Nova Gorica je lastnik hiše s stolpom, v katerem namerava urediti enoteko in manjši muzej. V kraju se odvijajo poletne prireditve.

- Ciljne skupine, ki jim je projekt namenjen

Projekt je namenjen prebivalcem kraja.

- Predvidene aktivnosti po fazah (v skladu z investicijskim programom, projektno nalogo oziroma Izvedbo projekta)

Terminski načrt izvajanja faz in aktivnosti projekta: (po letih 2007, 2008, 2009)

| Faza/aktivnost | Leto 2007 |  | ###### Leto 2008 |  | ###### Leto 2009 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. polletje | 2. polletje | 1. polletje | 2. polletje | 1. polletje | 2. polletje |
| Faza A: investicijski program, doprojektiranje – črpališča, gradbeno dovoljenje |  | ***** |  |  |  |  |
| Aktivnost A1: izvedba 1. faza |  |  |  | ***** |  |  |
| Aktivnost A2: izvedba 2. faza |  |  |  |  | ***** |  |

Vpišite faze in aktivnosti ter osenčite ustrezna polja!

- Ocenjena vrednost projekta v obdobju 2007–2009 (v skladu z investicijskim programom, projektno nalogo oziroma Izvedbo projekta) in viri financiranja

| ##### Ocenjena vrednost projekta (v EUR) |  |
| --- | --- |
| V letu 2007 | 13.000 € |
| V letu 2008 | 719.041 € |
| V letu 2009 | 780.000 € |
| Skupaj | 1.512.041 € |

| ##### Predvideni viri financiranja (v EUR) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | v letu 2007 |  | v letu 2008 |  | v letu 2009 |  |
|  | znesek | delež | znesek | delež | znesek | delež |
| - lastna sredstva (in sredstva partnerjev) |  |  |  |  |  |  |
| - občine | 3.900 € | 30 | 222.212 € | 30,91 | 227.500 € | 29,17 |
| - državni proračun in EU sredstva | 9.100 € | 70 | 496.829 € | 69,09 | 552.500 € | 70,83 |
| - ostali domači javni viri |  |  |  |  |  |  |
| - zasebna sredstva |  |  |  |  |  |  |
| skupaj | 13.000 € | 100 | 719.041 € | 100 | 780.000 € | 100 |

Napišite, ali so sredstva za leto 2007 že zagotovljena (viri in način; npr.: že podpisana pogodba z občino v višini ..., pismo o nameri ...)

Občina bo sredstva zagotovila z rebalansom proračuna..

- Opis neposrednih rezultatov projekta

- Posodobljen vodovodni sistem,

- urejena oskrba prebivalstva s pitno vodo,

- urejena kanalizacija,

- čistejše okolje.

- Merljivi fizični kazalniki

- Delež prebivalcev priključenih na javni kanalizacijski sistem,

- delež prebivalcev priključenih na javni vodovodni sistem.

- Način njihovega spremljanja

- Podatki SURS in komunalnih podjetij