Nosilna razvojna agencija: Posoški razvojni center, Trg svobode 2, 5222 Kobarid, Slovenija

T: +386 (0)5 384 15 00, F: +386 (0)5 384 15 04, E: info@pososki-rc.si, W: pososki-rc.si

MATIČNI PODATKI O NOSILCU

| Nosilec | Občina Šempeter-Vrtojba |
| --- | --- |
| Naslov | Cesta goriške fronte 11, Šempeter pri Gorici |
| Poštna številka in pošta | 5290 Šempeter pri Gorici |
| Spletna stran | www.sempeter-vrtojba.si |
| Odgovorna oseba | Dragan Valenčič, župan |
| Telefon | 05/33-51-000 |
| Faks | 05/33-51-007 |
| E-pošta | obcina.sempeter-vrtojba@siol.net |

| Matična številka | 1358227 |
| --- | --- |
| Davčna številka | 44857390 |
| Transakcijski račun | 01383-0100014409 |
| Naziv banke in sedež | UJP Nova Gorica |

| Odgovorna oseba za spremljanje pogodbe | Bogdan Nemec |
| --- | --- |
| Naziv delovnega mesta | Sodelavec za investicije I |
| Telefon | 041-689-961 |
| Faks | 05/33-51-007 |
| E-pošta | bogdan.nemec@sempeter-vrtojba.si |

PODATKI O PROJEKTU

- Osnovne informacije:

- Naziv projekta: UREDITEV CENTRA MESTA ŠEMPETER PRI GORICI

- Nosilec projekta ter druge sodelujoče občine oz. partnerji:

Nosilec projekta: Občina Šempeter-Vrtojba

Sodelujoče občine:

Partnerji:

- Lokacija izvedbe (regija / občine(a)): Severna Primorska (Goriška statistična regija)

- Usklajenost z RRP Severne Primorske (Goriške statistične regije) 2007–2013:

- Razvojna prioriteta (obkrožite eno oziroma največ dve):

1. Znanje za podjetnost in razvoj

2. Inovativnost v gospodarstvu

3. Odličnost v turizmu

4. Celostni razvoj podeželja

5. Trajnostni okoljski, prostorski razvoj in infrastrukturna opremljenost regije

- Program: (izberite iz priloge)

Program 5.3 Uravnotežena in kvalitetna javna gospodarska in informacijska infrastruktura regije

- Cilj(i) projekta:

- Splošni cilji (tisti, k realizaciji katerih ta projekt prispeva)

- uravnotežena in kvalitetna infrastrukturna opremljenost regije

- izboljšanje cestnega omrežja

- večja varnost prebivalcev in obiskovalcev mesta

- Specifični cilji (tisti, ki bodo v tem projektu uresničeni)

- ureditev, izboljšanje in zamenjava komunalne infrastrukture z ureditvijo vozišča in pločnikov ter kolesarske poti na Cesti prekomorskih brigad v Šempetru pri Gorici

- Opis projekta:

- Ozadje in utemeljitev projekta – opis postopka, kako je prišlo do projektnega predloga, razlogi za njegovo iniciacijo ter opis morebitnega vključevanja civilne družbe ter širše javnosti v postopek (v skladu z investicijskim programom, projektno nalogo oziroma Izvedbo projekta)

V letu 2006 je bil sprejet Ureditveni načrt za mestno središče v Šempetru pri Gorici. V načrtu je predvidena izboljšana kvalitetna infrastrukturna opremljenost trga Ivana Roba in vseh cest, ki se navezujejo na trg. V sklopu del so obnova kanalizacije, dodatni elektro in TK vodi, zamenjava salonitnih vodovodnih cevi z litoželeznimi, ureditev javne razsvetljave z bolj varčnimi svetilkami, posodobitev vozišč, pločnikov in na novo urejenimi kolesarskimi potmi ter dodatnimi parkirišči.

- Ciljne skupine, ki jim je projekt namenjen

- prebivalci regije

- turisti

- Predvidene aktivnosti po fazah (v skladu z investicijskim programom, projektno nalogo oziroma Izvedbo projekta)

Terminski načrt izvajanja faz in aktivnosti projekta: (po letih 2007, 2008, 2009)

| ###### Faza/aktivnost | ###### Leto 2007 |  | ###### Leto 2008 |  | ###### Leto 2009 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. polletje | 2. polletje | 1. polletje | 2. polletje | 1. polletje | 2. polletje |
| Izvedba vseh predvidenih del |  | ***** |  |  |  |  |

Vpišite faze in aktivnosti ter osenčite ustrezna polja!

- Ocenjena vrednost projekta v obdobju 2007–2009 (v skladu z investicijskim programom, projektno nalogo oziroma Izvedbo projekta) in viri financiranja

| ##### Ocenjena vrednost projekta (v EUR) |  |
| --- | --- |
| V letu 2007 | 1.054.000,00 € |
| V letu 2008 | 0,00 |
| V letu 2009 | 0,00 |
| Skupaj | 1.054.000,00 |

| ##### Predvideni viri financiranja (v EUR) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V letu 2007 |  | v letu 2008 |  | v letu 2009 |  |
|  | znesek | delež | znesek | delež | znesek | delež |
| - lastna sredstva (in sredstva partnerjev) | 939.747,00 € | 89,16 |  |  |  |  |
| - občine |  |  |  |  |  |  |
| - državni proračun in EU sredstva | 114.253,00 € | 10,84 |  |  |  |  |
| - ostali domači javni viri |  |  |  |  |  |  |
| - zasebna sredstva |  |  |  |  |  |  |
| skupaj | 1.054.000,00 € | 100 | 0,00 € | 100 | 0,00 € | 100 |

Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2007.

- Opis neposrednih rezultatov projekta

- ureditev kvalitetne cestne infrastrukture, ki ustreza varnostnim normativom,

- izboljšava kvalitete pitne vode z zamenjavo salonitnih vodovodnih cevi z litoželeznimi,

- povečanje števila parkirnih mest,

- ureditev varne kolesarske poti,

- posodobitev TK kablov z novimi optičnimi kabli.

- Merljivi fizični kazalniki

Merljivi fizični kazalniki so količine enot (m, m², kWh, kos itd.) obnovljene infrastrukture.

- Način njihovega spremljanja

Nadzorni organ za področje infrastrukture na občini bo sledil, koliko se bo zmanjšala poraba elektrike za javno razsvetljavo in pri občanih ugotavljal, koliko so zadovoljni zaradi nove ureditve infrastrukture.