Nosilna razvojna agencija: Posoški razvojni center, Trg svobode 2, 5222 Kobarid, Slovenija

T: +386 (0)5 384 15 00, F: +386 (0)5 384 15 04, E: info@pososki-rc.si, W: pososki-rc.si

MATIČNI PODATKI O NOSILCU

| Nosilec | ## Občina Idrija |
| --- | --- |
| Naslov | Mestni trg 1 |
| Poštna številka in pošta | 5280 Idrija |
| Spletna stran | www.idrija.si |
| Odgovorna oseba | Bojan Sever, župan |
| Telefon | 05 37 34 500 |
| Fax | 05 37-34-531 |
| E-pošta | bernarda.velikajne@idrija.si |

| Matična številka | 5880068 |
| --- | --- |
| Davčna številka | SI20497423 |
| Transakcijski račun | 01236-0100014725 |
| Naziv banke in sedež | Banka Slovenije, Uprava RS za javna plačila, UJP Nova Gorica |

| Odgovorna oseba za spremljanje pogodbe | ## Jože Močnik |
| --- | --- |
| Naziv delovnega mesta | Vodja službe za komunalno infrastrukturo |
| Telefon | 05 37 34 510 |
| Fax | 05/ 37-34-531 |
| E-pošta | joze.mocnik@idrija.si |

PODATKI O PROJEKTU

- Osnovne informacije:

- Naziv projekta:  CESTE POVODJA REKE SOČE; OBČINA IDRIJA – LOKALNA CESTA 130 130 PREDGRIŽE–ZGORNJE LOME–OBLAK

- Nosilec projekta ter druge sodelujoče občine oz. partnerji:

Nosilec projekta: Občina Idrija

Sodelujoče občine: /

Partnerji: /

- Lokacija izvedbe (regija / občine(a)):  Občina Idrija

- Usklajenost z RRP statistične regije Goriška 2007-2013:

- Razvojna prioriteta (obkrožite eno oziroma največ dve):

1. Znanje za podjetnost in razvoj

2. Inovativnost v gospodarstvu

3. Odličnost v turizmu

4. Celostni razvoj podeželja

5. Trajnostni okoljski, prostorski razvoj in infrastrukturna opremljenost regije

- Program: (izberite iz priloge):

Program 5.3.: Uravnotežena in kvalitetna javna gospodarska in informacijska infrastruktura regije

Ukrep 5.3.1 Vzpostavitev uravnoteženega omrežja cestnih povezav med poseljneimi območji znotraj regije ter navzven na sosednje regije in čezmejno območje.

- Cilj(i) projekta:

- Splošni cilji (tisti, k realizaciji katerih ta projekt prispeva)

- Izboljšanje lokalne infrastrukture, njene kvalitete in s tem povečanje varnosti uporabnikov, doseganje normalne prevoznosti in s tem povečanje dostopnosti in izenačitev pogojev bivanja na podeželju in v mestu.

- skladno s cilji iz strategije razvoja Slovenije projekt prispeva k pospešenemu razvoju turizma na področju, kjer je turizem zastavljen kot prioritetna razvojna panoga

- ohranjanje podeželja in zaviranje negativnih demografskih procesov

- Specifični cilji (tisti, ki bodo v tem projektu uresničeni):

- Izdelana projektno tehnična dokumentacija za definiran program cest 1. prioritete za obdobje 2007 - 2009

- Izdelana investicijska dokumentacija za definiran program cest 1. prioritete za obdobje 2007 - 2009

- Izvedene investicije za definiran program cest 1. prioritete za obdobje 2007 - 2009

- Opis projekta:

- Ozadje in utemeljitev projekta – opis postopka, kako je prišlo do projektnega predloga, razlogi za njegovo iniciacijo ter opis morebitnega vključevanja civilne družbe ter širše javnosti v postopek. (v skladu z investicijskim programom, projektno nalogo oziroma Izvedbo projekta)

V letu 2004 so župani občin severozahodnega dela Severne primorske regije podpisali Pismo o nameri za realizacijo projekta »Reševanje problematike cest v občinah Bovec, Cerkno, Idrija, Kobarid, Kanal ob Soči in Tolmin« (december 2004), kjer so izrazile interes in voljo za skupno izvajanje projekta s ciljem dolgoročnega skupnega reševanja te problematike. Ustanovljen je strokovni odbor, ki izvaja in spremlja aktivnosti priprave in koordiniranja med dogovornimi strankami.

V nadaljevanju je bila na osnovi Pisma o nameri  letu 2006 podpisana Pogodba o opredelitvi aktivnosti za izboljšanje občinskega cestnega omrežja na območju severozahodnega dela Severne Primorske regije (št.I/1-2006, Tolmin, 13.6.2006) ter Pogodba o izvajanju aktivnosti za izboljšanje občinskega cestnega omrežja na območju severozahodnega dela Severne Primorske regije (št.II/1-2006, Tolmin, 13.6.2006), kjer občine podpisnice ugotavljajo:

- da stanje cestnega omrežja na področju severozahodnega dela Severne Primorske regije ne omogoča normalnega razvoja področja v skladu z zastavljenimi programi podpisnic pogodbe;

- da posamezna podpisnica pogodbe ne more zagotoviti primernih pogojev za potreben intenzivni razvoj cestnega omrežja;

Program dolgoročno obsega ureditev cca 1.300 km lokalnih cest in javnih poti, groba ocena celotnega programa znaša 250.000.000 EUR. V obdobju 2007-2009 je predvidena priprava dokumentacije ter izvedba projektov iz nabora prve prioritete investicij.

Predlagan projekt obravanava cestno povezavi med Predgrižami (črnovrška planota) in Oblakom (območje Lom).

Predvidene aktivnosti v obdobju:

- Izdelava investicijske projektne naloge po prioritetnem seznamu cest:  definiranje obsega investicij iz prve prioritete cest z grobo oceno vrednosti  te prioritete ter opredelitev ostalih aktivnosti, izdelkov in časov za realizacijo te faze.

- Priprava investicijske dokumentacije:

  - izdelava Dokumenta identifikacije investicijskega projekta

  - izdelava Predinvesticijske zasnove

  - izdelava Investicijskega programa

- Inventarizacija stanja in usklajevanje nerešenih oz.novih lastninskih odnosov v investicijskem procestu

- Izdelava projektne dokumentacije

  - izdelava minimalne potrebne tehnične dokumentacije - nivo PZI

  - izdelava projektne dokumentacije PGD PZI

  - izdelava ostalih potrebnih študij in elaboratov

- pridobivanje potrebnih upravnih dovoljenj: lokacijska informacija, gradbeno dovoljenje

- Izvedba javnih razpisov za izbor izvajalca gradbenih del

- Izvedbena dela

- Vodenje in upravljanje projekta: organiziranje in koordinacija projektne skupine, poročanje o projektu

- Ciljne skupine, ki jim je projekt namenjen:

Projekt je namenjen naslednjim ciljnim skupinam:

  - celotnemu lokalnemu prebivalstvu

  - zaposlenim na tem področju

  - turistom in ostalim obiskovalcem

- Predvidene aktivnosti po fazah (v skladu z investicijskim programom, projektno nalogo oziroma Izvedbo projekta):

Terminski načrt izvajanja faz in aktivnosti projekta: (po letih 2007, 2008, 2009)

| # Faza/ aktivnost | Leto 2007 |  | ###### Leto 2008 |  | ###### Leto 2009 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. polletje | 2. polletje | 1. polletje | 2. polletje | 1. polletje | 2. polletje |
| 1. Priprava tehničnih podlag - inventarizacija stanja |  |  |  |  |  |  |
| izdelava tehničnih elaboratov inventarizacije po posameznih cestah | ***** |  |  |  |  |  |
| 2. Izdelava investicijske projektne naloge za prioritete cest |  |  |  |  |  |  |
| definicija obsega investicije z grobo oceno vrednosti | ***** |  |  |  |  |  |
| opredelitev ostalih pogojev, ki opredeljujejo investicijo | ***** |  |  |  |  |  |
| 3. Priprava investicijske dokumentacije |  |  |  |  |  |  |
| izdelava Dokumenta identifikacije investicijskega projekta | ***** |  |  |  |  |  |
| izdelava Investicijskega programa |  | ***** |  |  |  |  |
| 4. Pridobivanje potrebnih upravnih dovoljenj Izdelava projektne dokumentacije |  |  |  |  |  |  |
| lokacijska informacija | ***** |  |  |  |  |  |
| 5. Javni razpisi |  |  |  |  |  |  |
| Izvedba javnega razpisa za izbor izvajalca del |  | ***** |  |  |  |  |
| Izvedba javnega razpisa za izbor strokovnega nadzora |  | ***** |  |  |  |  |
| 8. Izvedbena dela |  |  |  |  |  |  |
| Izvedba projektov |  | ***** |  |  |  |  |
| 9. Vodenje in upravljanje projekta |  |  |  |  |  |  |
| Poročanje | ***** | ***** |  |  |  |  |
| Izdelava sklepnega poročila investicije |  | ***** |  |  |  |  |

Vpišite faze in aktivnosti ter osenčite ustrezna polja!

- Ocenjena vrednost projekta v obdobju 2007 – 2009 (v skladu z investicijskim programom, projektno nalogo oziroma Izvedbo projekta) in viri financiranja

| ##### Ocenjena vrednost projekta v EUR |  |
| --- | --- |
| V letu 2007 | 358.110,00 € |
| V letu 2008 | 291.890,00 € |
| V letu 2009 | 0,00 € |
| Skupaj | 650.000,00 € |

| ##### Predvideni viri financiranja v EUR |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V letu 2007 |  | v letu 2008 |  | v letu 2009 |  |
|  | znesek | delež | znesek | delež | znesek | delež |
| - lastna sredstva (in sredstva partnerjev) |  |  |  |  |  |  |
| - občine | 44.774,58 € | 12,50 | 136.486,25 € | 46,76 |  |  |
| - državni proračun in EU sredstva | 313.335,42 € | 87,50 | 155.403,75 € | 53,24 |  |  |
| - ostali domači javni viri |  |  |  |  |  |  |
| - zasebna sredstva |  |  |  |  |  |  |
| skupaj | 358.110,00 € | 100 | 291.890,00 € | 100 | 0,00 € | 100 |

Napišite, ali so sredstva za leto 2007 že zagotovljena (viri in način; npr.: že podpisana pogodba z občino v višini..., pismo o nameri ... )

Sredstva so zagotovljena.

- Opis neposrednih rezultatov projekta:

  - izdelana projektna in tehnična dokumentacija

  - izdelana investicijska dokumentacija za posamezne prioritetne programe

  - pridobljena upravna dovoljenja

  - zaključena izvedbena dela po prioritetah

- Merljivi fizični kazalniki

  - število izdelanih projektnih dokumentov

  - število izdelanih investicijskih dokumentov

  - število pridobljenih upravnih dovoljenj

  - število km obnovljenih lokalnih cest in javnih poti

- Način njihovega spremljanja

  - poročilo o opravljenih delih na projektu