Nosilna razvojna agencija: Posoški razvojni center, Trg svobode 2, 5222 Kobarid, Slovenija

T: +386 (0)5 384 15 00, F: +386 (0)5 384 15 04, E: info@pososki-rc.si, W: pososki-rc.si

MATIČNI PODATKI O NOSILCU

| Nosilec | Občina Kobarid |
| --- | --- |
| Naslov | Trg svobode 2 |
| Poštna številka in pošta | 5222 Kobarid |
| Spletna stran | www.kobarid.si |
| Odgovorna oseba | Robert Kavčič, župan |
| Telefon | 05/38-99-200 |
| Faks | 05/38-99-211 |
| E-pošta | obcina@kobarid.si |

| Matična številka | 5881463 |
| --- | --- |
| Davčna številka | 89371925 |
| Transakcijski račun | 01246-0100015011 |
| Naziv banke in sedež | UJP Nova Gorica |

| Odgovorna oseba za spremljanje pogodbe | Nataša Taljat |
| --- | --- |
| Naziv delovnega mesta | Svetovalka župana za gospodarstvo |
| Telefon | 05/38-99-219 |
| Faks | 05/38-99-211 |
| E-pošta | natasa.taljat@kobarid.si |

PODATKI O PROJEKTU

1.	Osnovne informacije:

- Naziv projekta: INKUBATOR V OBRTNI CONI KOBARID

- Nosilec projekta ter druge sodelujoče občine oz. partnerji:

Nosilec projekta: Občina Kobarid

Sodelujoče občine:

Partnerji:

- Lokacija izvedbe (regija / občine(a)): Severna Primorska (Goriška statistična regija) – občina Kobarid

- Usklajenost z RRP Severne Primorske (Goriške statistične regije) 2007–2013:

- Razvojna prioriteta (obkrožite eno oziroma največ dve):

1. Znanje za podjetnost in razvoj

2. Inovativnost v gospodarstvu

3. Odličnost v turizmu

4. Celostni razvoj podeželja

5. Trajnostni okoljski, prostorski razvoj in infrastrukturna opremljenost regije

- Program: (izberite iz priloge)

2.1. Izgradnja razvojne infrastrukture

3.	Cilj(i) projekta:

- Splošni cilji (tisti, k realizaciji katerih ta projekt prispeva)

Omogočiti nova delovna mesta, vzpodbuditi in pomagati mladim podjetnikom.

Cilji Resolucije o nacionalnih projektih za obdobje 2007–2023, ki jih uresničuje projekt na Severnem Primorskem (v Goriški statistični regiji):

- vzpodbujanje hitrejšega razvoja podjetništva malih in srednjih podjetij,

- intenzivnejša vlaganja v raziskave in razvoj,

- odpiranja delovnih mest za visoko usposobljeno delovno silo,

- povezovanje gospodarstva z javnim raziskovalnim in izobraževalnim sektorjem,

- povečanje inovativnosti.

Cilji Regionalnega razvojnega programa IN-PRIME, ki jih uresničuje projekt na Severnem Primorskem (v Goriški statistični regiji):

- vzpodbujanje inovativnosti,

- povečanje globalne konkurenčnosti regije,

- hitrejši tehnološki razvoj v gospodarstvu,

- ustvarjanje novih znanj in njihov prenos na trg,

- pridobivanje novih kakovostnih delovnih mest s strokovnimi in vodstvenimi znanji,

- povezovanje gospodarstva in izobraževalno-raziskovalnih institucij.

Cilji NSRO – Operativnega programa za krepitev regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013, ki jih uresničuje projekt na Severnem Primorskem (v Goriški statistični regiji):

- spodbujanje raziskovalno, razvojno in inovacijsko sodelovanje med podjetji in javni raziskovalno sfere,

- povečanje letnih prilivov iz naslova začetnih NTI,

- zagotovitev novih delovnih mest,

- povečanje kvalitete RR,

- povečanje razvoja in uporabe produktov in storitev informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT),

- povečanje ponudbe izobraževanja in prilagoditev potrebam gospodarstva za globalno konkurenčnost podjetij, proizvodov in storitev.

- Specifični cilji (tisti, ki bodo v tem projektu uresničeni)

Na podlagi projektne dokumentacije in GD v inkubatorju predvidene 3 enote.

Oblikovanje in vzpostavitev podjetniškega inkubatorja bo omogočila:

- hitrejše nastajanje novih podjetij ter novih delovnih mest,

- nastanek učinkovitega podpornega okolja za podjetništvo,

- hitrejši in učinkovitejši proces uresničitve podjetniške ideje ali pobude,

- spodbujanje podjetniške kulture,

- zviševanje nizke stopnje inovativnosti pri mladih in v podjetjih,

- izboljšanje in razširitev podjetniške priložnosti in konkurenčnost podjetij na globalnem trgu,

- povečanje učinkovitost v smislu konkurenčnosti gospodarstva v regiji in zagotavljanje njegove hitrejše rasti,

- dvig znanj in širitev znanj ter izobrazbene ravni prebivalcev,

- dvig inovativnosti v gospodarstvu in zagotavljal uporabo znanja za gospodarski razvoj,

- dvig deleža delovno aktivnega prebivalstva z visoko izobrazbo,

- vzpostavitev sistema testiranja in potrjevanja usposobljenosti kadrov.

4.	Opis projekta:

- Ozadje in utemeljitev projekta – opis postopka, kako je prišlo do projektnega predloga, razlogi za njegovo iniciacijo ter opis morebitnega vključevanja civilne družbe ter širše javnosti v postopek (v skladu z investicijskim programom, projektno nalogo oziroma Izvedbo projekta)

Na območju Severne Primorske (v Goriški statistični regiji) trenutno aktivno deluje le en subjekt podpornega okolja za podjetništvo (Primorski tehnološki park). Omenjeni subjekt je usmerjen v pospeševanje in podporo tehnološko zahtevnih podjetij, ki pa jih na subregijskem nivoju ni enostavno dobiti in spodbuditi k delovanju.

Potrebe po nastajanju novih delovnih mest zaradi vsakodnevnega odpuščanja aktivnega prebivalstva pa terja načrtovanje in oblikovanje ustreznega podpornega okolja za podjetništvo. Interes subregijskih središč (Kobarid, Ajdovščina) zaradi smiselnosti in racionalnosti, terja oblikovanje Mrežnega podjetniškega inkubatorja.

Poslovno inovacijski center v občini Kobarid bo obrnil trend odtekanja visoko izobražene delovne sile v večja republiška središča. Občina Kobarid, ki spada v podeželsko območje, na katerem je po letu 1990 prišlo do gospodarskega zloma, ter občina, ki spada med demografsko ogrožena območja, nujno potrebuje nov podjetniški zagon.

Občina Kobarid je s pričetkom izgradnje obrtne cone v okviru razvojnega programa Soča (2002–2006 in 2007–2013) postavila strategijo gospodarskega razvoja in podpore nastajanju novim podjetjem.

Glede na to, da na območju Severne Primorske (Goriške statistične regije) ni dovolj velike kritične mase tehnoloških podjetij ali idej, ki bi v njih prerasle, po drugi strani pa je potreba po spodbujanju nastajanja novih podjetji največja po letu 1991, je rešitev v oblikovanju mrežnega podjetniškega inkubatorja edina sprejemljiva in učinkovita rešitev.

- Ciljne skupine, ki jim je projekt namenjen

Mladi podjetniki iz občine Kobarid in Posočja.

- Predvidene aktivnosti po fazah (v skladu z investicijskim programom, projektno nalogo oziroma Izvedbo projekta)

Terminski načrt izvajanja faz in aktivnosti projekta: (po letih 2007, 2008, 2009)

| ###### Faza/ aktivnost | Leto 2007 |  | ###### Leto 2008 |  | ###### Leto 2009 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. polletje | 2. polletje | 1. polletje | 2. polletje | 1. polletje | 2. polletje |
| Faza A: razpis za izvedbo del | ***** |  |  |  |  |  |
| Faza B: izvedba del |  | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |

Vpišite faze in aktivnosti ter osenčite ustrezna polja!

- Ocenjena vrednost projekta v obdobju 2007–2009 (v skladu z investicijskim programom, projektno nalogo oziroma Izvedbo projekta) in viri financiranja

| ##### Ocenjena vrednost projekta (v EUR) |  |
| --- | --- |
| V letu 2007 | 330.721,18 € |
| V letu 2008 | 398.410,78 € |
| V letu 2009 | 338.411,94 € |
| skupaj | 1.067.544,00 € |

| ##### Predvideni viri financiranja v EUR |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | v letu 2007 |  | v letu 2008 |  | v letu 2009 |  |
|  | znesek | delež | znesek | delež | znesek | delež |
| - lastna sredstva (in sredstva partnerjev) | 49.608,18 € | 15 | 59.761,62 € | 15 | 50.761,79 € | 15 |
| - občine |  |  |  |  |  |  |
| - državni proračun in EU sredstva* | 281.113 € | 85 | 338.649,16 € | 85 | 287.650,15 € | 85 |
| - ostali domači javni viri | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| - zasebna sredstva | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| skupaj | 330.721,18 € | 100 | 398.410,78 € | 100 | 338.411,94 € | 100 |
| ddv | 66.144,24 € |  | 79.682,16 € |  | 67.682,39 € |  |

* navedite EU sklad

Napišite, ali so sredstva za leto 2007 že zagotovljena (viri in način; npr.: že podpisana pogodba z občino v višini …, pismo o nameri …).

V proračunu Občine Kobarid za 2007 so rezervirana sredstva ob pogoju, da bodo pridobljena sredstva iz naslova razpisa za prednostno usmeritev regionalnih razvojnih programov. Prav tako je projekt INKUBATOR V OBRTNI CONI vključen v NRP občine Kobarid

- Opis neposrednih rezultatov projekta:

- Dodatne površine za gospodarsko dejavnost v Občini Kobarid,

- dodatne površine poslovnih prostorov za podjetniške dejavnosti,

- število malih podjetij,

- delovna mesta,

- dodatna vrednost na zaposlenega – primerjava s slovenskim povprečjem.

- Merljivi fizični kazalniki:

- Površine poslovnih prostorov za opravljanje podjetniških dejavnosti merjene v m2,

- vsota števila vseh malih in srednjih podjetjih,

- delovna mesta pri delodajalcih v malih in srednjih podjetjih v občini Kobarid,

- % povprečne dodane vrednosti na zaposlenega v občini Kobarid v primerjavi s slovenskim povprečjem.

- Način njihovega spremljanja

Spremljanje in vrednotenje izvajanja zastavljenih ciljev bo izvedeno ob vsakoletni obravnavi na Službi vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Spremljanje globalnih ciljev (BDP, stopnja brezposelnosti itd.) bo zagotovljeno v okviru spremljanja in vrednotenja celotnega Regionalnega razvojnega programa Severne Primorske (Goriške statistične regije) 2007–2013.