Nosilna razvojna agencija: Posoški razvojni center, Trg svobode 2, 5222 Kobarid, Slovenija

T: +386 (0)5 384 15 00, F: +386 (0)5 384 15 04, E: info@pososki-rc.si, W: pososki-rc.si

MATIČNI PODATKI O NOSILCU

| Nosilec | Občina Vipava |
| --- | --- |
| Naslov | Glavni trg 15 |
| Poštna številka in pošta | 5271 Vipava |
| Spletna stran | www.vipava.si |
| Odgovorna oseba | mag. Ivan Princes, župan |
| Telefon | 05/36-43-410 |
| Faks | 05/36-43-412 |
| E-pošta | obcina.vipava@siol.net |

| Matična številka | 5879922 |
| --- | --- |
| Davčna številka | SI 56416245 |
| Transakcijski račun | 01336-0100014675 |
| Naziv banke in sedež | Podračun ETR Banke Slovenija |

| Odgovorna oseba za spremljanje pogodbe | Jože Papež |
| --- | --- |
| Naziv delovnega mesta | Tajnik občine |
| Telefon | 05/36-43-414 |
| Faks | 05/36-43-412 |
| E-pošta | obcina.vipava@siol.net |

PODATKI O PROJEKTU

1.	Osnovne informacije:

- Naziv projekta:	KOMUNALNA OPREMA PROIZVODNO, OBRTNIH IN STORITVENIH CON V1, V2, V3 V VIPAVI

- Nosilec projekta ter druge sodelujoče občine oz. partnerji:

Nosilec projekta: Občina Vipava

Sodelujoče občine:

Partnerji: zasebni investitorji posameznih proizvodno poslovnih objektov

- Lokacija izvedbe (regija / občine(a)): Občina Vipava – Severna Primorska (Goriška statistična regija)

- Usklajenost z RRP Severne Primorske (Goriške statistične regije) 2007–2013:

- Razvojna prioriteta (obkrožite eno oziroma največ dve):

1. Znanje za podjetnost in razvoj

2. Inovativnost v gospodarstvu

3. Odličnost v turizmu

4. Celostni razvoj podeželja

5. Trajnostni okoljski, prostorski razvoj in infrastrukturna opremljenost regije

- Program: (izberite iz priloge)

Program 2.1. Izgradnja razvojne infrastrukture

3.	Cilj(i) projekta:

- Splošni cilji (tisti, k realizaciji katerih ta projekt prispeva)

  - Na Območju občine Vipava prevladuje v glavnem kmetijska dejavnost ter z njo povezane predelovalne dejavnosti. Gre za ruralno okolje, ki spada med območja s strukturnimi problemi – med katere spadajo tudi občine, v katerih je delež delovno aktivnega prebivalstva v kmetijstvu od skupnega števila prebivalstva v oktobru 1999 presegal za več kot 20 odstotkov državno povprečje. Prav zato težje Občine Vipava po ureditvi proizvodno, obrtnih in storitvenih con ob hitri cesti ter posledično po večjem razvoju podjetništva v občini prispevajo k cilju programa – SKLADNEMU REGIONALNEMU RAZVOJU;

  - proizvodno, obrtne in storitvene cone spadajo v širši sklop razvojnih usmeritev občine Vipava. Nahajajo se ob hitri cesti Podnanos–Vrtojba tik ob izstopu za Vipavo. Na ta način se bo načrtno in celovito vzpostavilo primerno poslovno okolje, ki bo omogočalo učinkovito sobivanje dejavnosti v posameznih poslovnih conah ter celovito upravljanje in podporo v poslovnih conah;

  - cilj projekta je vzpostavitev komunalno opremljenih ter celovitih površin, ki bodo podjetjem omogočale hiter začetek gradnje proizvodnih prostorov in posledično opravljanje dejavnosti in zaposlovanje. S tem bomo tako domačim kot podjetjem od drugod, omogočili graditev potrebnih in poslovnih prostorov ali širitev obstoječih proizvodnih prostorov, ter posledično pripomogli k hitrejši gospodarski rasti in zaposlovanju v občini, regiji in državi.

- Specifični cilji (tisti, ki bodo v tem projektu uresničeni)

- V okviru projekta izgradnje komunalne infrastrukture na področju con bo zgrajena celotna komunalna infrastruktura, križišče ter priključki na državno cesto. Najprej se pričakuje ureditev cone V2,

- cilj je komunalna oprema površin namenjenih proizvodni pozidavi ter povezava teh površin na državno cesto,

- privabitev zunanjih ter spodbuditev domačih podjetij za izgradnjo novih proizvodnih prostorov,

- povečano število MSP podjetij na območju občine Vipava,

- povečanje števila delovnih mest na območju občine Vipava.

- Opis projekta:

- Ozadje in utemeljitev projekta – opis postopka, kako je prišlo do projektnega predloga, razlogi za njegovo iniciacijo ter opis morebitnega vključevanja civilne družbe ter širše javnosti v postopek (v skladu z investicijskim programom, projektno nalogo oziroma Izvedbo projekta)

Območje Občine Vipava je v preteklosti spadalo in delno še danes spada med ruralna območja, saj spada med območja s strukturnimi problemi – med katere spadajo tudi občine, v katerih je delež delovno aktivnega prebivalstva v kmetijstvu od skupnega števila prebivalstva v oktobru 1999 presegal za več kot 20 odstotkov državno povprečje. Večja podjetja, ki delujejo območju občine so: Kmetijska zadruga Vipava z.o.o, ki je večinska lastnica podjetja Agroind Vipava 1894 d.d., v okviru katerega delujeta Klet Vipava in Mlekarna Vipava. Druga t.i. družbena podjetja, ki so imela sedež v Občini, so propadla ali pa so bila prodana. Celotno gospodarstvo v občini je bilo tradicionalno vezano na kmetijsko in živilsko predelovalno dejavnost.

Z odhodom JLA iz Vipave je večje število vojaških objektov ostalo praznih. Ministrstvo za obrambo jih je preneslo v last Občine Vipava, ta pa jih je namenila podjetništvu. Da bi spodbudili gospodarski razvoj občine, smo se odločili, da bomo več sredstev začeli vlagati v razvoj podjetništva in turizma. Prav zato smo uvedli oprostitev plačila komunalnega prispevka za novogradnje – za podjetnike in fizične osebe, ki gradijo na območju občine. S tem smo privabili veliko število podjetij iz sosednjih občin. Rezultat tega je bilo veliko povpraševanje po prostoru. Najbolj primeren prostor gradnjo poslovnih stavb je ob izhodu iz hitre ceste oziroma ob njej. V letu 2006 je bil zato sprejet odlok o občinskem lokacijskem načrtu za proizvodne, obrtne in storitvene cone V1, V2, V3 v Vipavi.

V letu 1995 je bilo v občini Vipava registriranih 108 podjetij, septembra leta 2006 pa 409, kar kaže na velik porast števila podjetij. Ta trend želimo z načrtovanjem in opremljanjem poslovnih con še nadaljevati.

Projekt načrtovanja in opremljanja novih con je za našo malo lokalno skupnost izredno pomemben, saj omogoča lokalnemu prebivalstvu zaposlitev v domačem kraju, hkrati pa to pomeni tudi manjše stroške za delodajalce. Območje proizvodnih, obrtnih in storitvenih con V1, V2 in V3 se nahaja neposredno ob izhodu iz hitre ceste Razdrto–Vrtojba in je s tega vidika za podjetništvo oziroma vsako gospodarsko dejavnost izredno ugodno strateško locirano.

Načrtovanje con je potekalo in še vedno poteka v tesnem sodelovanju z znanimi in potencialnimi investitorji v coni. V samo načrtovanje pa so od vsega začetka vključene tudi interesne skupine oziroma širša lokalna javnost.

Prva faza izvedbe predstavlja izvedbo v conah V1, V2, V3. Gradbeno dovoljenje se pričakuje v drugi polovici leta 2007, sama izvedba pa takoj, ko bo izvajalec izbran oziroma predvidoma v drugi polovici leta 2007. Zaključek projekta je predviden v letu 2009, ko bomo predvidoma pridobili tudi uporabno dovoljenje.

Skupno bodo cone obsegale 15,8 ha. V bližini con V1, V2 in V3 je že vsa potrebna komunalna infrastruktura za priključitev con nanjo.

Za tri proizvodne, obrtne in storitvene cone, V1, V2 in V3, pospešeno izvajamo postopke za pripravo in izdelavo Predloga Občinskega lokacijskega načrta, predvsem na področju uskladitve zemljiškoknjižnih stanj v proizvodnih, obrtnih in storitvenih conah. Za cono V4 bo OLN pričet kasneje, po izgradnji faz V2, V1 in V3.

- Ciljne skupine, ki jim je projekt namenjen

Ciljna skupina so mala in srednje velika podjetja in podjetniki kot potencialni investitorji v cone.

Posredno bo projekt vplival tudi na delovno aktivno populacijo, ki je na trgu dela in si išče možnost zaposlitve v lokalnem okolju. V okviru con bo delo dobilo predvidoma 250 zaposlenih.

- Predvidene aktivnosti po fazah (v skladu z investicijskim programom, projektno nalogo oziroma Izvedbo projekta)

Terminski načrt izvajanja faz in aktivnosti projekta: (po letih 2007, 2008, 2009)

| Faza/aktivnost | Leto 2007 |  | ###### Leto 2008 |  | ###### Leto 2009 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. polletje | 2. polletje | 1. polletje | 2. polletje | 1. polletje | 2. polletje |
| Faza 1: Izdelava projektne dokumentacije za Proizvodne, obrtne in storitvene cone V1, V2, V3 |  | ***** |  |  |  |  |
| Faza 2: Pridobitev gradbenega dovoljenja Proizvodne, obrtne in storitvene cone V1, V2, V3 |  | ***** |  |  |  |  |
| Faza 3: Priprava investicijske dokumentacije Proizvodne, obrtne in storitvene cone V1, V2, V3 |  | ***** |  |  |  |  |
| Faza 4: Izvedba |  | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |

- Ocenjena vrednost projekta v obdobju 2007–2009 (v skladu z investicijskim programom, projektno nalogo oziroma Izvedbo projekta) in viri financiranja

| ##### Ocenjena vrednost projekta (v EUR brez DDV) |  |
| --- | --- |
| V letu 2007 | 296.047,00 € |
| V letu 2008 | 356.640,00 € |
| V letu 2009 | 302.932,00 € |
| Skupaj | 956.000,00 € |

| ##### Predvideni viri financiranja (v EUR brez DDV) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | v letu 2007 |  | v letu 2008 |  | v letu 2009 |  |
|  | znesek | delež | znesek | delež | znesek | delež |
| - lastna sredstva (in sredstva partnerjev) |  |  |  |  |  |  |
| - občine | 44.407,00 € | 15 | 53.496,00 € | 15 | 45.440,00 € | 15 |
| - državni proračun in EU sredstva (neposredne regionalne spodbude) | 251.640,00 € | 85 | 303.144,00 € | 85,00 | 257.492,00 € | 85 |
| - ostali domači javni viri |  |  |  |  |  |  |
| - zasebna sredstva |  |  |  |  |  |  |
| skupaj | 296.047,00 € | 100 | 356.640,00 € | 100 | 302.932,00 € | 100 |

Sredstva, ki jih v letu 2007 zagotavlja proračun Občine Vipava, so zagotovljena v okviru potrjenega načrta razvojnih programov oziroma proračuna Občine Vipava za leto 2007. Dodatna sredstva, ki bodo eventuelno potrebna za izvedbo, se bo zagotovilo z rebalansom proračuna.

- Opis neposrednih rezultatov projekta

Neposredni rezultati projekta so:

- vzpostavitev kanalizacijskega, vodovodnega, elektrovodnega ter telekomunikacijskega omrežja,

- izgradnja cest v okviru con,

- urejeno križišče in priklop na državno cesto,

- ureditev mostu.

Pričakujemo, da se bo ob zaključku projekta pridobilo dodatnih 250 novih delovnih mest.

- Merljivi fizični kazalniki

- št. novogradenj – proizvodnih ali poslovnih prostorov,

- metri novih cest,

- metri kanalizacijskega, vodovodnega, elektro in telekomunikacijskega omrežja,

- število novih delovnih mest,

- število podjetij.

- Način njihovega spremljanja

Rezultati se bodo spremljali sproti na podlagi uradnih evidenc ter drugih evidenc, ki omogočajo njihovo realno merjenje:

- novogradnje 		= število gradbenih dovoljenj (upravna enota Ajdovščina), vpis v zemljiško knjigo (predlogi – zemljiška knjiga)

- metri novih cest		= vpis v zemljiško knjigo, podatki izvajalca,

- kanalizacija, vodovod …	= podatki izvajalca, ogledi, prevzemni zapisniki,

- št. novih delovnih mest	= ZZZS, AJPES, SURS, kadrovske evidence v podjetjih,

- število podjetij		= AJPES, SURS, DURS.

Dodatno merjenje in pojasnjevanje rezultatov je možno izvajati tudi s pomočjo anketiranja podjetij.