Izvedbeni načrt regionalnega razvojnega programa 2007-2009

Idejni predlog

| Naziv projekta | KANALIZACIJSKI SISTEM MIRNA - ŠENTRUPERT |
| --- | --- |

| Nosilec projekta |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Institucija | Celoten uradni naziv | OBČINA TREBNJE |  |  |  |
| Naslov | Ulica | Goliev trg 5 |  |  |  |
|  | Poštna številka | 8210 | Kraj | TREBNJE |  |
| Odgovorna oseba | Alojzij KASTELIC |  |  |  |  |
| Kontaktna oseba | Ime | Drago BREGAR |  |  |  |
|  | Telefon | 07/348-11-10 |  | Faks | 07/348-11-31 |
|  | E-naslov | drago.bregar@trebnje.si |  |  |  |
|  | GSM | 041-782-170 |  |  |  |

Opis projekta

Glede na izhodišča in postavljene cilje državnega operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ugotavljamo, da osrednja dela porečja rek Mirna, katere porečje je opredeljeno kot območje Natura 2000, in Bistrica nimata urejenega sistema za odvajanje in čiščenje odpadnih voda. Odvajanje in čiščenje je urejeno le v delu naselja Mirna (levi breg), preostali del naselja, kakor tudi v naselju Šentrupert pa se odplake neposredno odvajajo v reko Mirno oziroma Bistrico. Občina Trebnje v okviru programa ureditve odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode predvideva izgradnjo nove komunalne čistilne naprave Mirna-Šentrupert in sicer na lokaciji, ki bo pokrivala širše območje Mirenske doline in zajela tudi del območja občine Šentrupert. Dejstvo je namreč, da obstoječa čistilna naprava Mirna ne zadostuje potrebam naselja in njegove industrije, poleg tega je tehnološko zastarela, locirana na vodovarstvenem območju mineralne vode Dana. Do navedene čistilne naprave vodita dva glavna kraka kanalizacije, ki zbirata odpadno vodo, vsak s svojega brega reke Mirne. Odpadne vode levega brega naselja se čistijo na obstoječi čistilni napravi, vode desnega brega pa ne. Poleg tega so objekti obstoječe čistilne naprave v izredno slabem stanju zaradi dotrajanosti naprav in opreme (vgrajena konca 70, delno pa konca 80 let), starosti armiranobetonskih konstrukcij objektov ter zastarele tehnologije. Na podlagi »Študije umestitve ČN Mirna na novo lokacijo z določitvijo vplivnega območja« (Stadij, d.o.o., Postojna, september 2005) je bila kot najugodnejša izbrana lokacija objekta, južno od kompleksa ZPKZ Dob, oziroma južno od naselja Slovenska vas, katera s svojim vplivnim območjem pokriva naselje Mirna v občini Trebnje ter naselja Šentrupert,Trstenik, Straža, Slovenska vas, Rakovnik in kompleks ZPKZ Dob v občini Šentrupert. Na podlagi omenjene študije tudi izhaja, da zaradi bližine naselja Šentrupert ni ekonomsko upravičena gradnja samostojne čistilne naprave Šentrupert ampak se kanalizacijski sistem naselja Šentrupert preveže na načrtovano skupno ČN. Za potrebe čiščenja komunalne odpadne vode iz omenjenega območja je predvidena KČN z zmogljivostjo 4000 PE. Največje obremenitve čistilne naprave so enake projektirani zmogljivosti. Obremenitev sestavljajo komunalni priključki na kanalizacijski sistem ter ZPKZ Dob ter obrat Dana Mirna. Priklop drugih industrijskih odpadnih voda na KČN ni predviden in zato obremenitve s strani industrije niso predvidene. V kolikor se bo v prihodnosti izkazala dodatna potreba po priklopu industrijskih virov odpadne vode se bo naprava nadgradila na možno kapaciteto 7000 PE. Projekt kanalizacijskega sistema Mirna - Šentrupert predstavljajo sledeče faze: 1.faza: gradnja skupne komunalne čistilne naprave Mirna – Šenturpert, kapacitete 4000 PE, 2. faza: gradnja primarnega kanala SKČN – Mirna, dolžine 3100 m, 3. faza: gradnja primarnega kanala SKČN – Šentrupert, dolžine 3500 m. Projekt predstavlja skupni projekt dveh lokalnih skupnosti, kjer se bodo združevala in razporejala razpoložljiva sredstva na območju obeh porečij Mirne in Bistrice v celotnem obdobju izvajanja izvedbenega programa RRP.

| Ocenjena vrednost projekta | - faza: 2.000.000 € - faza: 574.000 € - faza: 648.000 € |
| --- | --- |
| Predvidena sredstva za sofinanciranje | - faza: - proračuna občin Trebnje in Šentrupert, 50 %, - sredstva okoljskih dajatev, 25%, - ESRR, 25 %, - in 3. faza: - sredstva okojskih dajatev, 25%, - ESRR, 85 %. |

| Terminski plan izvedbe projekta | - faza: 2007 - faza: 2008 - faza: 2009 |
| --- | --- |
| Začetek projekta | 2007 |
| Zaključek projekta | 2009 |

V Trebnjem , dne 15.12.2006

Pripravil:  Drago Bregar

Podpis odgovorne osebe nosilca projekta:

Alojzij Kastelic