Izvedbeni načrt regionalnega razvojnega programa 2007-2009

Idejni predlog

| Naziv projekta | SANACIJA IN GRADNJA INFRASTRUKTURE NA PODROČJU VODOOSKRBE V OBČINI MIRNA PEČ |
| --- | --- |

| Nosilec projekta |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Institucija | Celoten uradni naziv | OBČINA MIRNA PEČ |  |  |  |
| Naslov | Ulica | TRG 2 |  |  |  |
|  | Poštna številka | 8216 | Kraj | MIRNA PEČ |  |
| Odgovorna oseba | ZVONE LAH - ŽUPAN |  |  |  |  |
| Kontaktna oseba | Ime | Andrej Kastelic |  |  |  |
|  | Telefon | 07 39 36 103 |  | Faks | 07 39 36 107 |
|  | E-naslov | andrej.kaste@siol.net |  |  |  |
|  | GSM |  |  |  |  |

Opis projekta

V okviru sanacije vodovodnega omrežja se bodo sanirali obstoječi vodni viri z zamenjavo in novogradnjo zajetji in novih vodohranov. Le ti se bodo z obstoječimi povezali preko povezovalnih cevovodov. Črpališča se bodo izvedla na novih vrtinah, ki so v občini Mokronog-Trebelno vodohran pa v občini Mirna Peč. Iz novega vodohrana se bodo protiležno napajali obstoječi. Tranzitni cevovod bo v veliki meri napajal tudi poslovno cono Dolenja vas in bo zgrajen v okviru gradnje infrastrukture avtoceste. Naselja na zahodnem delu občine se bodo navezovale na projekt vododoskrbe Suhe krajine, ki bo potekal v okviru medobčinskega sodelovanja. Z zagotovitvijo zadostnih količin pitne vode bo občina se lahko samooskrbovala.

| Ocenjena vrednost projekta | 1.865.000 EUR |
| --- | --- |
| Predvidena sredstva za sofinanciranje | 1.250.000 EUR |

| Terminski plan izvedbe projekta | 2007-2010 |
| --- | --- |
| Začetek projekta | 2007 |
| Zaključek projekta | 2010 |

V Mirni Peči , dne 14.12.2006

Pripravil:  Andrej Kastelic

Višji svetovalec III za komunalne

in gospodarske zadeve

Podpis odgovorne osebe nosilca projekta:

Župan Zvone Lah