Izvedbeni načrt regionalnega razvojnega programa 2007-2009

| Naziv projekta | PRENOVA KULTURNEGA SPOMENIKA V MESTNEM JEDRU ČRNOMLJA ZA KULTURNE IN JAVNE NAMENE |
| --- | --- |

| Nosilec projekta |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Institucija | Celoten uradni naziv | OBČINA ČRNOMELJ |  |  |  |
| Naslov | Ulica | Trg svobode 3 |  |  |  |
|  | Poštna številka | 8340 | Kraj | Črnomelj |  |
| Odgovorna oseba | Andrej FABJAN |  |  |  |  |
| Kontaktna oseba | Ime | Marija Prašin Kolbezen |  |  |  |
|  | Telefon | 07/30-61-132 |  | Faks | 07/30-61-130 |
|  | E-naslov | marija.prasin@crnomelj.si |  |  |  |
|  | GSM | 040-726-011 |  |  |  |

Umestitev projekta v programske dokumente (RRP, DRP, SRS, EU dokumente)

| Umestitev v dokument | šifra | naziv |
| --- | --- | --- |
| RRP | 3.3.3. 2.2.1. | Ureditev in prenova mestnega jedra Novega mesta in drugih mestnih jeder Izboljšanje prostorskih pogojev za institucije, ki delujejo na področju vseživljenjskega učenja in osebnega razvoja v regiji |
| DRP | 5. razvojna prioriteta 5.2.5. | Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja |
| SRS | 5. razvojna prioriteta | Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja |

Geografska lokacija (izvajanje/vplivno območje)

| Lokacija izvajanja projekta | mesto Črnomelj, Občina Črnomelj, |
| --- | --- |
| Območje na katero ima projekt vpliv | Mestno jedro Črnomlja, Občina Črnomelj, Bela krajina, JV Slovenija |

Ozadje projekta

Stavba, ki je spomenik lokalnega pomena, je bila v slabem stanju in potrebna večje rekonstrukcije. Plato pred objektom se bo namesto parkirne površine lahko tudi uporabljal za družabne in kulturne prireditve. Obnova objekta bo omogočila nadaljnjo uporabo kulturnega spomenika s konkretno vsebino. V prvi fazi prenove je bila izvedena statična sanacija stavbe, v drugi fazi prenove pa se bodo izvajala ostala gradbeno obrtniška in inštalaterska dela ter ureditve platoja pred objektom. S prenovo kulturnega spomenika in umestitvijo nove vsebine v objekt, se bo doprineslo k prenovi mestnega jedra kakor tudi k njegovi oživitvi. Po izkušnjah sodeč, bo prenova takega objekta vzpodbudila druge, predvsem pa sosednje lastnike objektov, da bodo poskrbeli za svoje propadajoče objekte in jih prenavljali in kar je najpomembnejše naselili. S tem bo mestno jedro, poleg trga pri sv. Duhu, dobilo še eno zanimivo lokacijo, ki bo privabljala dogajanje v mestno jedro. Vsekakor bodo posledice prenove objekta kulturne dediščine, ki je v javni lasti, pozitivne in daljnosežne.

Opis projekta

V letu 2006 je bil objekt statično saniran. Odstranjene in nadomestno so bile zgrajene naslednje nosilne konstrukcije: vse medetažne konstrukcije in streha, izdelani so bili nosilci, kot nadomestilo delno odstranjenim nosilnim zidovom. V 2. fazi prenove objekta, ki je spomenik lokalnega pomena, se prazno stavbo dokončno uredi za kulturne in javne namene. V drugi fazi prenove objekta se bodo izvajala ostala gradbeno obrtniška in inštalaterska dela ter ureditve platoja pred objektom, in sicer: GRADBENA DELA: - izdelava pregradnih zvočno izoliranih sten, - izdelava tlakov, - izdelava stopnic na podstrešni del objekta, - obdelava stropov, INŠTALACIJE: - elektro inštalacije, - strojne inštalacije, - telefonija, internet, - vgradnja dvigala, OBRTNIŠKA DELA: - zamenjava stavbnega pohištva - izdelava zaključnih tlakov, - keramičarska dela, - obnova spomeniško zaščitenega kamnitega stopnišča in kovane ograje, - končna obdelava sten in stropov, - prenova fasade, ZUNANJA UREDITEV: - arheološka izkopavanja dela platoja pred objektom, - zamenjava gospodarske infrastrukture, - izdelava zaključnih tlakov in ureditev. OPREMA: - oblikovanje, izdelava in montaža informacijske table (o izdelavi projekta sofinanciranega s strani EU) NADZOR: - izvajanje gradbeno finančnega nadzora. Projekt bo neposredno vplival na območje mestnega jedra z objektom kot fizično pojavo, ki s svojo zunanjo podobo in novo vsebino pozitivno deluje na prebivalce in obiskovalce mestnega jedra Črnomlja. Posredno bo v širši okolici prispeval k večji prepoznavnosti urejenega in »živega« mestnega središča.

Ciljne skupine

Ciljna skupina obiskovalci, turisti, ljubitelji in poznavalci posebnosti kulturnega izročila Bele krajine s poudarkom na glasbenem izročilu in prebivalci mestnega jedra kakor tudi ostali prebivalci Bele krajine. Prenovljen in revitaliziran objekt bo doprinesel k urejenosti in živahnosti mestnega jedra.

| Splošni cilji | prenovi mestnega jedra Črnomlja zagotovitev ustreznih objektov za: - ohranjanje in razvijanje kulturne identitete z ustvarjanjem pogojev za kulturno ustvarjalnost in raznolikost, trajnostni razvoj kulturne dediščine in dostopnost do kulturnih dobrin - spodbujanje vseživljenskega učenja v podporo zviševanja ravni prebivalstva in povečanje dostopa do izobraževanja in usposabljanja za vse |
| --- | --- |
| Specifični cilji | S projektom bo dokončno prenovljen kulturni spomenik v mestnem jedru Črnomlja. |

| Rezultati projekta | Rezultat projekta bo prenovljen spomenik lokalnega pomena, ki bo krati z ustreznimi prostorskimi pogoji služil za kulturne in javne namene. |
| --- | --- |

Fizični kazalniki

| Naziv kazalnika | Izhodiščna vrednost | Končna vrednost | Rok za dokončanje |
| --- | --- | --- | --- |
| Dokončanje prenove notranjosti objekta | 30% | 100% | avgust 2008 |
| Prenova neto tlorisnih površin | 618,75 m2 | 836,13 m2 | avgust 2009 |
| Izdelava fasade in ureditev platoja – prireditvenega prostora | Objekt s staro fasado Neprimerno urejen plato s parkirišči | Prenovljena fasada Urbani park | avgust 2009 |
| Dobava EU info table | nič | ena | avgust 2009 |
| Urejeni prostori | 0 | 41 | avgust 2009 |

Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Z namenom ohranitve kulturnega spomenika, ki je trenutno brez namembnosti z velikim številom prostorov bomo zagotovili prostore za izvajanje kulturnih in drugih javnih dejavnosti. Za že nekaj časa prazen in zapuščen objekt ter za nove programe, ki med drugim zahtevajo specifične prostore, bo tako najdena rešitev na enem mestu. Izvedba projekta bo neposredno vplivala na območje mestnega jedra z objektom kot fizično pojavo, ki s svojo zunanjo podobo in novo vsebino pozitivno deluje na prebivalce in obiskovalce oz. turiste mestnega jedra Črnomlja. Posredno bo prispeval k večji prepoznavnosti urejenega in »živega« mestnega središča.

| Ocenjena vrednost projekta | 1.009.281 EUR |
| --- | --- |
| Opis metodologije izračuna | Izračun je narejen na podlagi pridobljenih projektov za izvedbo (PID) v maju 2007, ki jih je izdelal arhitekturni Atelje A iz Ljubljane – projektantski predračun in preveritvi izvedbe gradbeno obrtniških del pri izvajalcih. Stroški nadzora večje investicije običajno znašajo 1,7% investicije. |

Načrt financiranja s prikazom stroškov in viri (skupaj in po letih)

| Vir financiranja | vrednost | leto |
| --- | --- | --- |
| Občina Črnomelj | 79.339 | 2007 |
| Izvedbeni deli RRP | 192.649 | 2007 |
| Občina Črnomelj | 110.245 | 2008 |
| Izvedbeni deli RRP | 259.578 | 2008 |
| Občina Črnomelj | 108.158 | 2009 |
| Izvedbeni deli RRP | 259.312 | 2009 |

Terminski plan izvedbe projekta

| Aktivnost | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 |  |  |  |  |  |  | 2008 |  |  |  |  |  |  |
| Razpis za izbiro izvajalca del |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izbira izvajalca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis pogodbe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gradbeno obrtniška dela |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - dela v notranjosti objekta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strojne inštalacije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektro inštalacije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Aktivnost | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 |  |  |  |  | 2009 |  |  |  |  |  |  |
| Gradbeno obrtniška dela |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - dela na fasadi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - dela na zunanji ureditvi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Arheološke raziskave |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razpis za EU info tablo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pridobljena/potrebna dokumentacija

| Postopek | Da | Ne | Datum (prejeto /pričakovano) | Lastnik |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektna naloga | da |  | 14.4.2006 | Občina Črnomelj |
| Lokacijska informacija | da |  | 12.4.2006 | Občina Črnomelj |
| Gradbeno dovoljenje | da |  | 5.5.2007 | Občina Črnomelj |
| Soglasja pristojnih organov | da |  | 24.4.2007 |  |
| Investicijska dokumentacija | DIIP |  | julij 2005 |  |
| Študija izvedljivosti |  | ne |  |  |
| Presoja vplivov na okolje |  | ne |  |  |
| Koncesija |  | ne |  |  |
| Soglasje lastnikov zemljišča (o uporabi zemljišča) | da |  | 6.4.2007 |  |
| Dokazilo o lastništvu | da |  | 23.3.2007 |  |
| Drugi pravni postopki |  | ne |  |  |

Izvedba projekta vpliva (14. člen Uredbe o regionalnih razvojnih programih):

|  | Opišite in utemeljite pozitivne učinke projekta na: |
| --- | --- |
| Povečanje dodane vrednosti | Po izselitvi služb dela Upravne enote in Centra za socialno delo, je objekt bil prepuščen propadanju. S prenovo objekta se bo neposredno povečala vrednost objekta, posredno pa bo tudi pridobilo mestno jedro, ki bo s prenovo tega dela bolj atraktivno za stanovalce in obiskovalce. |
| Povečanje števila delovnih mest | Z umestitvijo nove dejavnosti bo potreba tudi po novih delovnih mestih – za dva mentorja. |
| Izboljšanje stanja okolja | Z uporabo plina kot energenta za ogrevanje stavbe se bo prispevalo k zmanjševanji onesnaženosti zraka. |
| Zagotavljanje osnovne komunalne opremljenosti | Projekt ne bo vplival na osnovno komunalno opremljenost. |
| Vpliv na enake možnosti | Z vgradnjo dvigala v objekt bodo zagotovljene enake možnosti tudi za invalidne osebe, kakor tudi za obiskovalce delavnic in kulturnih ter drugih dogodkov. |
| Vpliv na informacijske tehnologije | Objekt bo opremljen s sodobnimi inštalacijami in med drugim tudi z dostopom do medmrežja. |