Izvedbeni načrt regionalnega razvojnega programa 2007-2009

| Naziv projekta | NAKUP OBJEKTOV ZA ZAGOTOVITEV PROSTOROV ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI V POSLOVNIH CONAH V KOČEVJU |
| --- | --- |

| Nosilec projekta |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Institucija | Celoten uradni naziv | OBČINA KOČEVJE |  |  |  |
| Naslov | Ulica | LJUBLJANSKA 26 |  |  |  |
|  | Poštna številka | 1330 | Kraj | KOČEVJE |  |
| Odgovorna oseba | Župan: Janko VEBER, univ.dipl.inž.grad. |  |  |  |  |
| Kontaktna oseba | Ime | Milena Glavač |  |  |  |
|  | Telefon | 01/ 8938 226 |  | Faks | 01/ 8938 230 |
|  | E-naslov | vodja.oig@obc-kocevje.si |  |  |  |
|  | GSM | 041 406 181 |  |  |  |

Umestitev projekta v programske dokumente (RRP, DRP, SRS, EU dokumente)

| Umestitev v dokument | šifra | naziv |
| --- | --- | --- |
| RRP | 1.Program 1.1.Ukrep1 1.1.1. | Gospodarstvo in podjetništvo Povezovanje, mreženje in zagotavljanje podpornih potreb gospodarstva Opremljanje gospodarskih, poslovnih in obrtnih con |
| DRP | 1. | Konkurenčno gospodarstvo in hitrejša rast |
| SRS | 1. | Razvojna prioriteta: Konkurenčno gospodarstvo in hitrejša gospodarska rast |

Geografska lokacija (izvajanje/vplivno območje)

| Lokacija izvajanja projekta | Projekt se izvaja v občini Kočevje;v mestu Kočevje – ožja lokacija Trata v Kočevju in ulica Trdnjava ob kočevskem jezeru. |
| --- | --- |
| Območje na katero ima projekt vpliv | Projekt ima vpliv na širše območje – poleg občine Kočevje še občini Kostel in Osilnica; pa tudi širše v regiji. |

Ozadje projekta

S propadom dveh podjetij iz tekstilne branže, Avio-tex -a in Trikona, je na prostoru teh podjetij zazevala praznina, neizkoriščeni objekti so podvrženi propadu, če se v doglednem času ne najde rešitev, ki bo zopet pripeljala življenje v ta območja. Občina Kočevje je pristopila k temu projektu z namenom, da vlagateljem zagotovi objekte in površine, namenjene proizvodnji. Poudariti moramo, da v Kočevju primanjkuje objektov, ki bi bili primerni za takojšnje obratovanje na podlagi najema ali nakupa. Hkrati pa s to operacijo rešuje problem degradacije prostora, ki je nastal s propadom podjetij. Prostorsko je ta operacija uvršečna na dve lokaciji. Prva lokacija, lokacija Avio-tex, je locirana med naseljem Trata in Tomšičevo ulico, ki predstavlja del regionalke GII-106 Kočevje-Petrina, ter ob železniški progi Kočevje-Ljubljana. Druga lokacija, lokacija Trikon, je locirana na Rudniku cca 3km od centra mesta. Blizu lokacije vodi industrijski tir nekdanjega rudnika, ki je v uporabi za lesno predelovalno industrijo, možnost uporabe pa je tudi za gospodarske subjekte, ki se bodo stacionirali v prostorih nekdanjega Trikona. Projekt predstavlja pomemben korak za razvoj subregije ter trajnostno prostorsko načrtovanje in pomemben element za pospeševanje podjetništva in aktivne lokalne politike. Izboljšuje pogoje za razvoj obstoječih dejavnosti in povečuje privlačnost občine za nove investitorje. Zagotavlja konkurečne lokacije z namenom pridobiti nove investitorje z diferencirano dejavnostjo za povečanje dodatne vrednosti in razvoj delovnih mest za mlade pa tudi visoko izobražene kadre.

Opis projekta

Družba AVIO TEX je občini Kočevje ponudila v odkup poslovno proizvodne površine na naslovu Trata XIV/8 v Kočevju v skupni velikosti 3.630m2. Družba AVIO TEX zaključuje s proizvodnjo v Kočevju. Občini Kočevje je v interesu odpiranje delovnih mest in vzpodbujanje razvoja gospodarstva, zato se je odločila za nakup teh proizvodnih prostorov , ker obstaja trden namen- podpisano pismo o nameri za najem proizvodnih površin od družbe SIMEDICO d.o.o.- organizacije proizvodnje na površini 1.815m2 ; preostalo površino v velikosti 1.815m2 bo občina ponudila ostalim podjetjem v subregiji. V okviru projekta bo občina odkupila poslovno proizvodne prostore v velikosti 3.630m2. Za površino 1.815m2 je izkazala namen za najem družba SIMEDICO d.o.o., ki bo v pritličju stavbe organizirala proizvodnjo in zaposlila delavce. Občina bo v okviru te investicije kupila tudi poslovne prostore in funkcionalna zemljišča podjetja Trikon d.d. v stečaju v skupni izmeri 7.750m2. Glede na gospodarsko stanje v občini Kočevje (15,11% stopnja brezposelnosti, propad posameznih večjih podjetij v preteklosti – tekstil, navezanost na les) je prihod podjetja kot je SIMEDICO d.o.o. izjemnega pomena, saj bo omogočil 58 novih delovnih mest.

Ciljne skupine

Ciljne skupine so: - gospodarski subjekti; predvsem mala in srednja podjetja - potencialni podjetniki - osebe, ki se želijo zaposliti Rezultati projekta so namenjeni ciljnim skupinam - pa tudi širše, saj nova gospodarska dejavnost v okolju pomeni več delovnih mest, višji zaslužek v okolju, kar ima vpliv tudi na ostale dejavnosti.

| Splošni cilji | Hitrejši razvoj občine, subregije in regije ; višja dodana vrednost ; večja zaposlenost |
| --- | --- |
| Specifični cilji | Zagotovitev površin za gospodarsko dejavnost |

| Rezultati projekta | Nova delovna mesta Zagotovitev prostorov za razvoj podjetništva |
| --- | --- |

Fizični kazalniki

| Naziv kazalnika | Izhodiščna vrednost | Končna vrednost | Rok za dokončanje |
| --- | --- | --- | --- |
| Odkup objektov – prostori za podjetja v m2 |  | Povečanje za 4.300m2 |  |
| Nove zaposlitve |  | Povečanje za 58 |  |

Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

V Regionalnem razvojnem programu Jugovzhodne Slovenije 2007-2013 je ugotovljeno pomanjkanje stavbnih zemljišč in prostorov za razvoj obrti in podjetništva. Z namenom hitrejšega razvoja malega gospodarstva v regiji in hitrejšega ter skladnejšega razvoja regije je pomembno, da v regiji pripravimo pogoje za razvoj in podporo podjetništva. Eden takih ukrepov so tudi Podjetniški inkubatorji, saj vplivajo na razvoj lokalnega in regionalnega gospodarstva, saj zmanjšujejo »umrljivost« podjetji v obdobju 0-3 leta. Poleg tega s svojimi storitvami omogočajo hitrejši razvoj podjetij. Glede na izkušnje z obstoječimi podjetniki in njihove potrebe po podpornih storitvah, je podjetniški inkubator s spektrom podpornih storitev, eden izmed ukrepov, ki lahko pozitivno vpliva na razvoj in konkurenčnost gospodarstva v regiji.

| Ocenjena vrednost projekta | Skupna ocenjena vrednost projekta je 2.300.000 eurov |
| --- | --- |
| Opis metodologije izračuna | Kupnina – po predpogodbi 1.500.000 eurov Avio tex; 500.000 eurov Trikon + 2 % davek ; adaptacija 260.000 eurov |

Načrt financiranja s prikazom stroškov in viri (skupaj in po letih)

| Leto | Vrednost projekta | Lastna sredstva | Regionalna sredstva |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2.300.000,00 |  |  |
| 2007 |  | 225.853 | 464.147 |
| 2008 |  | 1.037.486 | 572.514 |

Terminski plan izvedbe projekta

| Aktivnost | 1 |
| --- | --- |
| Podpis pogodbe | Julij 2007 |
| adaptacija | Oktober 2007 |
| Pričetek proizvodnje | Januar 2008 |

Pridobljena/potrebna dokumentacija

|  | Postopek | Da | Ne | Datum (prejeto /pričakovano) | Lastnik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Projektna naloga |  |  |  |  |
| 2 | Lokacijska informacija |  |  |  |  |
| 3 | Gradbeno dovoljenje |  |  |  |  |
| 4 | Soglasja pristojnih organov |  |  |  |  |
| 5 | Investicijska dokumentacija | X |  | Junij 2007 |  |
| 6 | Študija izvedljivosti |  |  |  |  |
| 7 | Presoja vplivov na okolje |  |  |  |  |
| 8 | Koncesija |  |  |  |  |
| 9 | Soglasje lastnikov zemljišča (o uporabi zemljišča) |  |  |  |  |
| 10 | Dokazilo o lastništvu | X |  | nakup |  |
| 11 | Drugi pravni postopki |  |  |  |  |

Izvedba projekta vpliva (14. člen Uredbe o regionalnih razvojnih programih):

|  | Opišite in utemeljite pozitivne učinke projekta na: |
| --- | --- |
| Povečanje dodane vrednosti | Po zaključku projekta se bo območje, namenjeno za gospodarske dejavnosti v občini Kočevje povečalo, kar bo imelo posreden vpliv tudi na povečanje dodane vrednosti v občini pa tudi širše v regiji. Iz izkušenj iz drugih regij, kjer so ustanovili podjetniške inkubatorje, ki delujejo uspešno, ugotavljamo, da bo projekt posredno vplival na povečanje dodane vrednosti tako med podjetji, ki bodo vključena v podjetniški inkubator, kot tudi na ravni občine in regije. |
| Povečanje števila delovnih mest | Projekt bo vplival na povečanje delovnih mest, saj nudi dodatne površine za opravljaje gospodarske dejavnosti. Iz izkušenj iz drugih regij, kjer so ustanovili podjetniške inkubatorje, ki delujejo uspešno, ugotavljamo, da bo projekt neposredno vplival na povečanje števila delovnih mest med podjetji, ki bodo vključena v podjetniški inkubator, saj podjetjem zagotavlja okolje v katerem je razvoj podjetjem olajšan. Preko povečanja števila delovnih mest v podjetjih v inkubatorju, bo projekt vplival tudi na povečanje števila delovnih mest na ravni občine ter tudi regije. |
| Izboljšanje stanja okolja | Projekt nima izrazitega vpliva na stanje okolja. |
| Zagotavljanje osnovne komunalne opremljenosti | Lokacija je že komunalno opremljena |
| Vpliv na enake možnosti | Projekt neposredno nima vpliva na enake možnosti |
| Vpliv na informacijske tehnologije | Projekt neposredno nima vpliva na informacijske tehnologije. |