Izvedbeni načrt regionalnega razvojnega programa 2007-2009

| Naziv projekta | ZAGOTOVITEV AMBULANTE NUJNE MEDICINSKE POMOČI V ZDRAVSTVENEM DOMU TREBNJE |
| --- | --- |

| Nosilec projekta |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Institucija | Celoten uradni naziv | Javni zavod Zdravstveni dom Trebnje |  |  |  |
| Naslov | Ulica | Goliev trg 3 |  |  |  |
|  | Poštna številka | 8210 | Kraj | Trebnje |  |
| Odgovorna oseba | Elizabeta Žlajpah, dr. med., spec.spl.med. |  |  |  |  |
| Kontaktna oseba | Ime | Elizabeta Žlajpah |  |  |  |
|  | Telefon | 07 34 81 740 |  | Faks | 07 34 81 769 |
|  | E-naslov | Zlajpah.elizabeta@zd-tr.si |  |  |  |
|  | GSM |  |  |  |  |

| Partner |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Institucija | Celoten uradni naziv | Občina Trebnje |  |  |  |
| Naslov | Ulica | Goliev trg 5 |  |  |  |
|  | Poštna številka | 8210 | Kraj | Trebnje |  |
| Odgovorna oseba | Župan Alojzij Kastelic |  |  |  |  |
| Kontaktna oseba | Ime | Branka Kržič |  |  |  |
|  | Telefon | 07 34 81 124 |  | Faks | 07 34 81 131 |
|  | E-naslov | Branka.krzic@trebnje.si |  |  |  |
|  | GSM |  |  |  |  |

Umestitev projekta v programske dokumente (RRP, DRP, SRS, EU dokumente)

| Umestitev v dokument | šifra | naziv |
| --- | --- | --- |
| RRP | 2.3. 2.3.3. | Izboljševanje kakovosti življenja za vse generacije in družbene skupine Zagotavljanje zdravstvenega varstva na primarnem in sekundarnem nivoju |
| DRP | Četrta razvojno investicijska prioriteta | Moderna socialna država in večja zaposlenost |
| SRS | Četrta razvojna prioriteta | Moderna socialna država in večja zaposlenost |

Geografska lokacija (izvajanje/vplivno območje)

| Lokacija izvajanja projekta | Goliev trg 3, Trebnje |
| --- | --- |
| Območje na katero ima projekt vpliv | Občina Trebnje oz. nove občine: Trebnje, Mokronog-Trebelno, Šentrupert |

Ozadje projekta

Javni zavod Zdravstveni dom Trebnje je v skladu s Pravilnikom o službi nujne medicinske pomoči dolžan vzpostaviti ustrezne prostorske in tehnične pogoje za nemoteno delovanje službe nujne medicinske pomoči. Hkrati se že vrsto let sooča s prostorsko stisko in današnjim potrebam ter strokovnim normam neustrezno notranjo organizacijo prostorov. Zdravstveni dom Trebnje izvaja osnovno zdravstveno varstvo v objektih, ki so bili grajeni v dveh fazah in različnih višinskih nivojih pred več kot 30 leti. Zaradi zastarelosti koncepta organizacije prostorov (ozki hodniki, stopnice) ter potreb po več prostora (nova ambulanta za nujno medicinsko pomoč (ANMP), čakalnice povezane z ordinacijami, previjalnice) ter ureditve dostopa funkcionalno oviranim osebam v vse službe zdravstvenega doma, je predvidena preureditev južnega trakta pritličja za ureditev ANMP, adaptacije vzhodnega in delno severnega trakta 1. nadstropja ter nadzidava južnega trakta za ureditev zdravstvene službe in medicine dela. V marcu 2002 je bil s strani Ministrstva za zdravje v okviru Projektne skupine NMP v Sloveniji opravljen nadzor nad izvajanjem nujne medicinske pomoči v Zdravstvenem domu Trebnje. Med drugim je bilo v zaključku tudi ugotovljeno, da je ambulanta, ki se v času izvajanja službe nujne medicinske pomoči uporablja kot AMNP, nefunkcionalna, prostorsko povsem neustrezna ter potrebna čimprejšnje posodobitve.

Opis projekta

Predmet projekta je zagotovitev dodatnih prostorov in posodobitev obstoječih za izvajanje zdravstvenih storitev. Trenutni koncept organizacije prostora je nefunkcionalen, zastarel, onemogoča dostop invalidom in hendikepiranim osebam. S projektom se rešujejo tudi neustrezne komunikacijske poti in ambulanta nujne medicinske pomoči.

Ciljne skupine

Prebivalci občin Trebnje, Mokronog - Trebelno, Šentrupert, oskrbovanci v DSO ter drugi občasni prebivalci in obiskovalci občine. Ciljna skupina so tudi udeleženci prometnih nesreč na avtocesti.

| Splošni cilji | 1.Predvideti in izvesti prometno ureditev 2. Zagotoviti preglednost in dostopnost za hendikepirane osebe. 3. Zagotoviti funkcionalno povezavo za vse dejavnosti. 4. Urediti ambulanto nujne medicinske pomoči. 5. Posodobiti splošno zdravstveno službo. 6. Zagotoviti izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti tudi v času prenove. |
| --- | --- |
| Specifični cilji | Ureditev prostorov ambulante za nujno medicinsko pomoč |

| Rezultati projekta | Zagotovitev primernih prostorov za izvajanje nujno medicinsko pomoči |
| --- | --- |

Fizični kazalniki

| Naziv kazalnika | Izhodiščna vrednost | Končna vrednost | Rok za dokončanje |
| --- | --- | --- | --- |
| Ureditev ambulante za nujno medicinsko pomoč z vsemi potrebnimi prostori | 0 | 1 | 2009 |

Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Izvedbo prenove obstoječe stavbe zdravstvenega doma je med drugim tako tudi urediti sodobno ambulanto za nujno medicinsko pomoč z vsemi spremljajočimi prostori na enem mestu in s tem zagotoviti vse pogoje za funkcionalno delo v skladu s pravilnikom o nujni medicinski pomoči. Potek prenove je potrebno tehnološko in terminsko predvideti tako, da bo delo potekalo nemoteno oz. bo v času adaptacije omogočeno izvajati osnovno zdravstveno varstvo za občane občine Trebnje.

| Ocenjena vrednost projekta | 1.315.280 EUR (tekoče cene), vrednost prijavljene faze: 460.348 EUR |
| --- | --- |
| Opis metodologije izračuna | Projektantska ocena na podlagi idejnega projekta |

Načrt financiranja s prikazom stroškov in viri (skupaj in po letih) za prijavljeno fazo

|  | 2008 | 2009 | skupaj |
| --- | --- | --- | --- |
| občina | 120.841 | 13.427 | 134.268 |
| izvedbeni del RRP | 147.388 | 73.692 | 221.080 |
| Ministrstvo za zdravje | 105.000 |  | 105.000 |
| skupaj | 373.229 | 87.119 | 460.348 |

Terminski plan izvedbe projekta (celoten projekt)

|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnosti |  |  |  |  |
| Projektna dokumentacija | x |  |  |  |
| Nadzidava I.nadstropja |  | x |  |  |
| Ureditev atrija z dvigalom |  |  | x |  |
| Adaptacija pritličja,i.nadstropja |  |  | x |  |
| Zunanja ureditev |  |  | x |  |
| Notranja oprema |  |  | x |  |
| Vodenje , nadzor |  | x | x | X |
| Uporabno dovoljenje |  |  |  | X |

Pridobljena/potrebna dokumentacija

| Postopek | Da | Ne | Datum (prejeto /pričakovano) | Lastnik |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektna naloga | x |  | 2006 |  |
| Projekti PGD,PZI | x |  | November 2006 |  |
| Gradbeno dovoljenje |  |  | Marec 2007 |  |
| Soglasja pristojnih organov |  |  | Marec 2007 |  |
| Investicijska dokumentacija |  |  | April 2007 |  |
| Študija izvedljivosti |  |  | - |  |
| Presoja vplivov na okolje |  |  | - |  |
| Koncesija |  |  | - |  |
| Soglasje lastnikov zemljišča (o uporabi zemljišča) |  |  | - |  |
| Dokazilo o lastništvu |  |  | - |  |
| Drugi pravni postopki – soglasje o sofinanciranju |  |  | april 2007 |  |

Izvedba projekta vpliva (14. člen Uredbe o regionalnih razvojnih programih):

|  | Opišite in utemeljite pozitivne učinke projekta na: |
| --- | --- |
| Povečanje dodane vrednosti | Povečalo se bo osnovno zdravstveno varstvo s čimer bomo posredno vplivali na izboljšanje stanje zdravstva prebivalcev UE Trebnje in okolice |
| Povečanje števila delovnih mest |  |
| Izboljšanje stanja okolja | ne |
| Zagotavljanje osnovne komunalne opremljenosti | ne |
| Vpliv na enake možnosti | Ambulanta za nujno medicinsko pomoč bo namenjena vsem osebam, ki bodo storitve ambulante potrebovale |
| Vpliv na informacijske tehnologije | ne |