Izvedbeni načrt regionalnega razvojnega programa 2007-2009

| Naziv projekta | Izgradnja vodovoda Občice Stare Žage – II.faza |
| --- | --- |

| Nosilec projekta |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Institucija | Celoten uradni naziv | Občina Dolenjske Toplice |  |  |  |
| Naslov | Ulica | Zdraviliški trg 8 |  |  |  |
|  | Poštna številka | 8350 | Kraj | Dolenjske Toplice |  |
| Odgovorna oseba | Župan Franc Vovk |  |  |  |  |
| Kontaktna oseba | Ime | Goran Udovč |  |  |  |
|  | Telefon | 07 38 45 184 |  | Faks | 07 38 45 190 |
|  | E-naslov | goran.udovc@siol.net |  |  |  |
|  | GSM | 041 282 019 |  |  |  |

| Partner |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Institucija | Celoten uradni naziv | Občina Semič |  |  |  |
| Naslov | Ulica | Štefanov trg 9 |  |  |  |
|  | Poštna številka | 8333 | Kraj | Semič |  |
| Odgovorna oseba | Župan Ivan Bukovec |  |  |  |  |
| Kontaktna oseba | Ime |  |  |  |  |
|  | Telefon |  |  | Faks |  |
|  | E-naslov |  |  |  |  |
|  | GSM |  |  |  |  |

Umestitev projekta v programske dokumente (RRP, DRP, SRS, EU dokumente)

| Umestitev v dokument | šifra | naziv |
| --- | --- | --- |
| RRP | 3.2. 3.2.5. | Izboljšanje komunalne opremljenosti Novogradnje vodovodnih omrežij |
| DRP | Peta razvojno investicijska prioriteta | Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja |
| SRS | Peta razvojna prioriteta | Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja |

Geografska lokacija (izvajanje/vplivno območje)

| Lokacija izvajanja projekta | Stare Žage, Občice |
| --- | --- |
| Območje na katero ima projekt vpliv | Dolina Črmošnjičice (Občina Dolenjske Toplice naselje Stare Žage in Občice, Občina Semič naselji Črmošnjice in Srednja vas, možnost priklopa na regionalni belokranjski vodovod) |

Ozadje projekta

Neposredno se z investicijo rešuje naslednja problematika: - Slaba oskrba naselij Stare Žage, Občice, Mali Rigelj, Veliki Rigelj in Cerovec s pitno vodo, ker naselja še nimajo vodovoda - Zagotavljanje drugega vira za vodovodni sistem Dolenjske Toplice - Slaba oskrba naselij v občini Semič s pitno vodo - Čistilna naprava Semič ne deluje, ker je pogoj za začetek delovanja izgradnja omenjenega vodovoda.

Opis projekta

V Starih Žagah so bile leta 1987, 1988 in 1989 izvrtane štiri vrtine s skupno izdatnostjo 30 l/s. Predvidene so bile za dolgoročno oskrbo Dolenjskih Toplic, Straže in Novega mesta s pitno vodo. Možna pa bo tudi oskrba naselij v občini Semič. Interes Občine Dolenjske Toplice je iz obravnavanih vrtin, na najbolj optimalen način oskrbeti s pitno vodo naselja Stare Žage, Občice, Mali Rigelj, Veliki Rigelj in Cerovec, ki še nimajo vodovoda. Vodovod Stare Žage- Občice bo zgrajen za potrebe 59 gospodinjstev s skupno 171 prebivalci in sicer: Naselje; Število gospodinjstev; Število prebivalcev. Bušinec; 35; 10. Cerovec; 19; 9. Občice; 56; 21. Stare Žage; 36; 12. Veliki Rigelj; 25; 7. Poleg tega je dolgoročni interes Občine Dolenjske Toplice pripeljati kakovostno pitno vodo v vodovodni sistem Dolenjske Toplice. Sedaj je namreč celotna oskrba občine Dolenjske Toplice odvisna od kakovosti in količine vode iz vrtine Dt-1. V kolikor bi se karkoli nepredvidenega zgodilo na tej vrtini (onesnaženje ali presahnitev), ostane celotna občina Dolenjske Toplice in del občine Novo mesto, brez ustreznega vira pitne vode. Prav tako je izgradnja tega vodovoda pogoj za začetek delovanja čistilne naprave v občini Semič in oskrbe s pitno vodo nekaterih naselij v tej občini. Vodovod Stare Žage – Občice sestavljajo naslednji objekti: - 4.451,5 m primarnega cevovoda od vrtin do Malega Riglja, - 174 m tlačnega cevovoda od vrtin do vodohrana, - 3032 m sekundarnega omrežja - 3 črpališča - vodohran prostornine 100m3 (I. faza že v izvedbi) Hrbtenico vodovoda tvori cevovod DN 200 mm, ki poteka od vrtin, ki so izvrtane nad Starimi Žagami, preko Starih Žag, Občic in Malega Riglja, do Velikega Riglja. Tu se cevovod razcepi na dve veji in sicer: - ena veja poteka na črti V.Rigelj – Bušinec – Selišče – Dol.Sušice, - druga veja poteka na črti V.Rigelj – Cerovec – Grič – Podturn.

Ciljne skupine

Prebivalci območja Občine Dolenjske Toplice in Občine Semič

| Splošni cilji | - izboljšanje življenjskih pogojev na obravnavanih območjih - kvaliteta življenja na področju zdravega načina življenja (pomanjkanje zadostnih količin neoporečne vode) - požarna varnost naselij se bo izboljšala - preprečevanje odseljevanja prebivalcev iz demografsko ogroženih območij - naraščanje števila stanovanjskih hiš, objektov, zidanic, kleti… |
| --- | --- |
| specifični cilji | - oskrba naselij Stare Žage, Občice, Mali Rigelj, Veliki Rigelj in Cerovec s pitno vodo, ker naselja še nimajo vodovoda - Zagotovitev drugega vira za vodovodni sistem Dolenjske Toplice - Začetek delovanja ČN v Semiču |

| Rezultati projekta | - izboljšanje življenjskih pogojev na obravnavanih območjih - kvaliteta življenja na področju zdravega načina življenja (pomanjkanje zadostnih količin neoporečne vode) - požarna varnost naselij se bo izboljšala - preprečevanje odseljevanja prebivalcev iz demografsko ogroženih območij - naraščanje števila stanovanjskih hiš, objektov, zidanic, kleti… Stare Žage in Občice sta naselji na južnem robu območja Občine Dolenjske Toplice. Po navedenem projektu je predvidena izgradnja vodovoda, zajetij z vodohranom in črpališč. V naseljih, ki bodo s tem projektom dobila pitno vodo je 171 stalnih prebivalcev (popis 2002), ki se ukvarjajo pretežno s kmetijstvom. V naseljih je še nekaj počitniških objektov, ki so občasno naseljeni. Pri izračunu potrošnje upoštevamo normno potrošnjo 250 l/dan na prebivalca, ki zajema tudi živino in dolgoročno povečanje porabe. 171 preb x 250 l/dan = 42.750 l/dan oz. 0.49 l/s To količino podvojimo zaradi oskrbe vinogradniškega področja: |
| --- | --- |

Fizični kazalniki

| Naziv kazalnika | Izhodiščna vrednost | Končna vrednost | Rok za dokončanje |
| --- | --- | --- | --- |
| Primarni vodovod | 0 | 4.426,5 m premera LŽ 200 | Maj 2009 |
| Tlačni cevovod | 0 | 174 m cevovoda premera LŽ od 100 do 200 (od vrtin do vodohrana) | Maj 2009 |
| Sekundarno omrežje | 0 | 3.032 m, od tega 1.059 m premera LŽ 100 in 1.973 m premera PE 63 | Maj 2009 |
| Črpališča | 0 | 3 črpališča v AB jašku dimenzij 190x290x240 | Oktober 2008 |
| vodohran | 0 | Vodohran s kapaciteto 100 m3 | Marec 2007 (že dokončan) |

obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Ob sedanji višini cen distribucije vode in stroškov upravljanja s cevovodom in napravami se investicija finančno ne bo nikoli povrnila. Zato bo morala Občina zagotavljati potrebna sredstva za obratovanje sistema ves čas njegove uporabe. Kljub temu, da se bodo v naslednjih 10 letih na obravnavan vodovod priključili tudi ostali prebivalci Dolenjskih Toplic, se zaradi vlaganj v nadaljevanje cevovodov in naprav, rentabilnost obravnavanega vodovoda ne bo bistveno popravila. Obravnavano investicijo pa lahko upravičimo z naslednjimi kazalci: - Povečanje vrednosti zemljišč: z ustrezno urejeno tovrstno infrastrukturo, se tudi vrednost zemljišč poveča - Izboljšanje pogojev bivanja in dela stalnih in občasnih prebivalcev - Naraščanje števila stanovanjskih, počitniških in drugih objektov: ustrezna vodooskrba je eden od glavnih pogojev, da se območje širi in razvija ter omogoča razvoj raznih dejavnosti - Ustrezna vodooskrba zmanjšuje stopnjo koriščenje zdravstvenih storitev zaradi izboljšanja stanja zdravja - Preprečevanje odseljevanja prebivalstva iz demografsko ogroženih naselij - Zagotovitev dodatnega vira pitne vode za Občino Dolenjske Toplice - Izgradnja omenjenega vodovoda je tudi pogoj za začetek delovanja čistilne naprave Semič

| Ocenjena vrednost projekta | 1.008.436 EUR |
| --- | --- |
| Opis metodologije izračuna | Tekoče cene (projektantske vrednosti) Investicijsko dokumentacijo in projektno dokumentacijo je izdelala družba GPI d.o.o. Novo mesto |

Načrt financiranja s prikazom stroškov in viri (skupaj in po letih)

| Vir financiranja | vrednost | leto |
| --- | --- | --- |
| Občina Dolenjske Toplice | 301.602 EUR | 2007 |
| Izvedbeni deli RRP | 428.660 EUR | 2007 |
| Občina Dolenjske Toplice | 24.097 EUR | 2008 |
| Izvedbeni deli RRP | 42.302 EUR | 2008 |
| Občina Dolenjske Toplice | 93.028 EUR | 2009 |
| Izvedbeni deli RRP | 118.746 EUR | 2009 |

Terminski plan izvedbe projekta

| Aktivnost | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izdelava tehnične dokumentacije | Maj 05 | Junij 05 |  |  |  |  |  |  |  |
| Odkup zemljišč/služnostne pogodbe |  |  | Sept 05 | Marec 06 |  |  |  |  |  |
| Pridobitev dovoljenj in soglasij |  |  | Sept 05 | Marec 06 |  |  |  |  |  |
| Javni razpis |  |  |  |  | Junij07 |  |  |  |  |
| gradnja |  |  |  |  |  | Julij 07 | Maj 09 |  |  |
| Tehnični pregled in uporabno dovoljenje |  |  |  |  |  |  |  | Junij 09 | Avgust 09 |

Pridobljena/potrebna dokumentacija

| Postopek | Da | Ne | Datum (prejeto /pričakovano) | Lastnik |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektna naloga | da |  |  |  |
| Lokacijska informacija | da |  |  |  |
| Gradbeno dovoljenje | da |  |  |  |
| Soglasja pristojnih organov | da |  |  |  |
| Investicijska dokumentacija | da |  |  |  |
| Študija izvedljivosti | da |  |  |  |
| Presoja vplivov na okolje |  |  | Ni potrebno |  |
| Koncesija |  |  | Ni potrebno |  |
| Soglasje lastnikov zemljišča (o uporabi zemljišča) | da |  |  |  |
| Dokazilo o lastništvu | da |  |  |  |
| Drugi pravni postopki | da |  |  |  |

Izvedba projekta vpliva (14. člen Uredbe o regionalnih razvojnih programih):

|  | Opišite in utemeljite pozitivne učinke projekta na: |
| --- | --- |
| Povečanje dodane vrednosti | Z izvedbo projekta bo povečanje dodane vrednosti opaziti na boljši kvaliteti življenja občanov na tem območju, kjer do sedaj javnega vodovoda ni bilo in gotovo napajanje |
| Povečanje števila delovnih mest | Število delovnih mest se z dograditvijo vodovodnega sistema Občice Stare Žage ne bo povečalo |
| Izboljšanje stanja okolja | Z izgradnjo vodovoda se bo stanje v okolje izboljšalo v toliko, ker občanom na tem območju ne bo potrebno več zajemati vode iz potoka Črmošnjičica in bo tako lažje zagotavljati življenjsko minimalni pretok vode, ki ohranja trajnostni razvoj. Prav tako bo izvedba projekta omogočila začetek delovanja čistilne naprave v Črmošnjicah, kar bo vplivalo na izboljšanje stanja okolja |
| Zagotavljanje osnovne komunalne opremljenosti | Z izgradnjo vodovodnega omrežja se zagotavlja osnovna komunalna infrastruktura, to je javni vodovodni sitem, ki ga občani v tem delu občine do sedaj še niso imeli |
| Vpliv na enake možnosti | Izvedba projekta ne bo vplivala na enake možnosti |
| Vpliv na informacijske tehnologije | Izvedba projekta ne bo vplivala na informacijske tehnologije |