Izvedbeni načrt regionalnega razvojnega programa 2007-2009

| Naziv projekta | IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA KOMUNALNO OPREMLJANJE POSLOVNE CONE LIK II IN NAKUP ZEMLJIŠČ TER IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE |
| --- | --- |

| Nosilec projekta |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Institucija | Celoten uradni naziv | OBČINA KOČEVJE |  |  |  |
| Naslov | Ulica | LJUBLJANSKA 26 |  |  |  |
|  | Poštna številka | 1330 | Kraj | KOČEVJE |  |
| Odgovorna oseba | Župan: Janko VEBER, univ.dipl.inž.grad. |  |  |  |  |
| Kontaktna oseba | Ime | Milena Glavač |  |  |  |
|  | Telefon | 01/ 8938 226 |  | Faks | 01/ 8938 230 |
|  | E-naslov | vodja.oig@obc-kocevje.si |  |  |  |
|  | GSM | 041 406 181 |  |  |  |

Umestitev projekta v programske dokumente (RRP, DRP, SRS, EU dokumente)

| Umestitev v dokument | šifra | naziv |
| --- | --- | --- |
| RRP | 1.Program 1.1.Ukrep1 1.1.1. | Gospodarstvo in podjetništvo Povezovanje, mreženje in zagotavljanje podpornih potreb gospodarstva Opremljanje gospodarskih, poslovnih in obrtnih con |
| DRP | 1. | Konkurenčno gospodarstvo in hitrejša rast |
| SRS | 1. | Razvojna prioriteta: Konkurenčno gospodarstvo in hitrejša gospodarska rast |

Geografska lokacija (izvajanje/vplivno območje)

| Lokacija izvajanja projekta | Projekt se izvaja v občini Kočevje na SV delu mesta Kočevje, ki je po prostorskih dokumentih namenjen proizvodni dejavnosti. Območje izvajanja projekta se navezuje na že obstoječo poslovno cono in pomeni II. Fazo v graditvi večje poslovne cone v mestu Kočevje. |
| --- | --- |
| Območje na katero ima projekt vpliv | Projekt ima vpliv na širše območje – poleg občine Kočevje še občini Kostel in Osilnica; pa tudi širše v regiji in državi, saj bo v končni izvedbi cona v Kočevju glede velikosti pomenila cono nacionalnega pomena. |

Ozadje projekta

Občina Kočevje je v letih 2005 in 2006 s pomočjo evropskih sredstev komunalno opremila območje poslovne cone LIK s površino 7.1ha. Vsa razpoložljiva zemljišča v coni so že prodana 11. investitorjem. Ker pa se pojavlja potreba in povpraševanje podjetij po dodatnih površinah za proizvodnjo, je občina pristopila k aktivnostim za pridobitev projektne dokumentacije in v nadaljevanju za komunalno ureditev dodatnih 14,5 ha površin. Občina je lastnik večjega dela tega zemljišča, razen površine v izmeri 3.700m2, ki je bila vrnjena v postopku denacionalizacije in jo mora občina odkupiti. Poslovna cona LIK in LIK II je začetek urejanja večjega industrijskega kompleksa oz. cone Breg pri Kočevju, ki bi smiselno povezal podjetje LIK d.d., obstoječo manjšo obrtno cono in blagovne rezerve (vrnitev države občini) v celoto na 82,50 ha. Območje leži v križišču cest Kočevje - LJ oz.NM. Tudi železnica teče ravno po površini cone, urejen je nov nadvoz. Projekt predstavlja pomemben korak za razvoj subregije ter trajnostno prostorsko načrtovanje in pomemben element za pospeševanje podjetništva in aktivne lokalne politike. Izboljšuje pogoje za razvoj obstoječih dejavnosti in povečuje privlačnost občine za nove investicije. Zagotavlja razpoložljive konkurenčne lokacije z namenom pridobiti nove investitorje z diferencirano dejavnostjo za povečevanje dodane vrednosti in razvoj delovnih mest za mlade in tudi visoko izobražene kadre.

Opis projekta

Predmet izvajanja projekta je pridobitev projektne dokumentacije in v nadaljevanju komunalno opremljanje cca. 15 ha površin namenjenih za proizvodno dejavnost. S projektom bomo pridobili dodatne površine za gospodarsko dejavnost v občini Kočevje, kar v nadaljevanju pomeni povečanje možnosti za zaposlitve in odpiranje novih delovnih mest v občini, ki ima nadpovprečno stopnjo nezaposlenosti. Financirati želimo pripravo projektne dokumentacije- v letu 2007 ; v letu 2008 in 2009 pa izvedbo projekta – komunalno opremljanje cone. Projekt bo gospodarskim subjektom omogočil hitrejše pridobivanje novih lokacij za gospodarsko dejavnost; omogočil zaposlovanje iz širše okolice.

Ciljne skupine

Ciljne skupine so: - gospodarski subjekti; predvsem mala in srednja podjetja - osebe, ki se želijo zaposliti Rezultati projekta so namenjeni ciljnim skupinam - pa tudi širše, saj nova gospodarska dejavnost v okolju pomeni več delovnih mest, višji zaslužek v okolju, kar ima vpliv tudi na ostale dejavnosti.

| Splošni cilji | Hitrejši razvoj občine, subregije in regije ; višja dodana vrednost ; večja zaposlenost |
| --- | --- |
| Specifični cilji | Zagotovitev površin za gospodarsko dejavnost |

| Rezultati projekta | Rezultat projekta bo cca. 15 ha komunalno opremljenih dodatnih površin v Kočevju, namenjenih za gospodarsko dejavnost. |
| --- | --- |

Fizični kazalniki

| Naziv kazalnika | Izhodiščna vrednost | Končna vrednost | Rok za dokončanje |
| --- | --- | --- | --- |
| Priprava projektne in investicijske dokumentacije za poslovno cono | Občina ne razpolaga s projekti, nima izdelane investicijske dokumentacije | Izdelan projekt, izdelan investicijski program | Dec.2007 |
| Komunalno opremljene površine za gospodarsko dejavnost |  | Povečanje za 15.ha | Leto 2009 |

Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

V Regionalnem razvojnem programu Jugovzhodne Slovenije 2007-2013 je ugotovljeno pomanjkanje stavbnih zemljišč za razvoj obrti in podjetništva. Poslovna cona LIK in LIK II je začetek urejanja večjega industrijskega kompleksa oz. cone Breg pri Kočevju, ki bi smiselno povezal podjetje LIK d.d., obstoječo manjšo obrtno cono in blagovne rezerve (vrnitev države občini) v celoto na 82,50 ha. Območje leži v križišču cest Kočevje - LJ oz.NM. Tudi železnica teče ravno po površini cone, urejen je nov nadvoz. Projekt predstavlja pomemben korak za razvoj subregije ter trajnostno prostorsko načrtovanje in pomemben element za pospeševanje podjetništva in aktivne lokalne politike. Izboljšuje pogoje za razvoj obstoječih dejavnosti in povečuje privlačnost občine za nove investicije. Zagotavlja razpoložljive konkurenčne lokacije z namenom pridobiti nove investitorje z diferencirano dejavnostjo za povečevanje dodane vrednosti in razvoj delovnih mest za mlade in tudi visoko izobražene kadre.

| Ocenjena vrednost projekta | Skupna ocenjena vrednost projekta je 2.509.120 eurov |
| --- | --- |
| Opis metodologije izračuna | Od skupne vrednosti projekta predstavljajo: Priprava terena in projektna ter investicijska dokumentacija: 115.113 eurov Izvedba del za zagotovitev komunalne infrastrukture: 2.394.007 eurov Skupaj: 2.509.120 eurov |

Načrt financiranja s prikazom stroškov in viri (skupaj in po letih)

|  | skupaj | občina | izvedbeni deli RRP |
| --- | --- | --- | --- |
| 2007 | 169.120 | 84.625 | 84.495 |
| 2008 | 468.000 | 228.771 | 239.229 |
| 2009 | 1.872.000 | 978.944 | 893.056 |
| skupaj | 2.509.120 | 1.292.340 | 1.216.780 |

Terminski plan izvedbe projekta

| Aktivnost | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektna dokumentacija | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gradbeno dovolj. |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| gradnja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Aktivnost | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| gradnja | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uporabno dovoljenje |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1  = maj 2007

Pridobljena/potrebna dokumentacija

|  | Postopek | Da | Ne | Datum (prejeto /pričakovano) | Lastnik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Projektna naloga |  |  |  |  |
| 2 | Lokacijska informacija | X |  | 1.3.2007 |  |
| 3 | Gradbeno dovoljenje | X |  | Pričakovano dec.07 |  |
| 4 | Soglasja pristojnih organov |  |  |  |  |
| 5 | Investicijska dokumentacija | X |  | Prič. Sept.07 |  |
| 6 | Študija izvedljivosti |  |  |  |  |
| 7 | Presoja vplivov na okolje |  |  |  |  |
| 8 | Koncesija |  |  |  |  |
| 9 | Soglasje lastnikov zemljišča (o uporabi zemljišča) |  |  |  |  |
| 10 | Dokazilo o lastništvu | X |  |  | OBČINA |
| 11 | Drugi pravni postopki |  |  |  |  |

Izvedba projekta vpliva (14. člen Uredbe o regionalnih razvojnih programih):

|  | Opišite in utemeljite pozitivne učinke projekta na: |
| --- | --- |
| Povečanje dodane vrednosti | Po zaključku projekta se bo območje, namenjeno za gospodarske dejavnosti v občini Kočevje povečalo, kar bo imelo posreden vpliv tudi na povečanje dodane vrednosti v občini pa tudi širše v regiji. |
| Povečanje števila delovnih mest | Projekt bo vplival na povečanje delovnih mest, saj nudi dodatne površine za opravljaje gospodarske dejavnosti. |
| Izboljšanje stanja okolja | Projekt nima izrazitega vpliva na stanje okolja. |
| Zagotavljanje osnovne komunalne opremljenosti | Projekt predvideva komunalno opremljanje cca. 15 ha površin namenjenih proizvodni dejavnosti. |
| Vpliv na enake možnosti | Projekt neposredno nima vpliva na enake možnosti. Po komunalni opremi poslovne cone bomo zemljišča v coni ponudili na javni dražbi, tako da bomo omogočili nakup zemljišč vsem zainteresiranim |
| Vpliv na informacijske tehnologije | Projekt neposredno nima vpliva na informacijske tehnologije. |